

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

**АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИЛЬСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**18.12.2023 г. № 610**

г. Новосиль

О внесении изменений в постановление

администрации Новосильского района

от 7 ноября 2013 г. № 288 «Об утверждении

Порядка разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

и Методических указаний по разработке

и реализации муниципальных программ»

В соответствии с Федеральным законом от 4 августа 2023 года № 416-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» с целью приведения в актуальное состояние нормативно-правовой базы администрация Новосильского района п о с т а н о в л я е т:

1. Приложение № 3 постановления администрации Новосильского района от 7 ноября 2013 г. № 288 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ» читать в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Новосильского района Демин Е.Н.

Проект постановления подготовлен:

Начальник отдела по экономике,

предпринимательству и торговле \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лазарева Т.Н.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела

правового обеспечения и муниципального контроля \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ильченко А.Н.

Исполнитель: отдел по экономике, предпринимательству и торговле

Приложение

к постановлению администрации Новосильского района

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2023 г. №\_\_\_\_\_\_

Приложение 3

к постановлению

администрации Новосильского района

от 7 ноября 2013 г. № 288

**ТРЕБОВАНИЯ**

**К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

I. Общие положения

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – муниципальная программа) производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

2. Оценка эффективности реализации программ, подпрограмм, которая производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени реализации мероприятий;

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки эффективности использования средств районного бюджета;

оценки степени достижения целей и решения задач программ, подпрограмм;

оценки эффективности реализации программ, подпрограмм.

II. Оценка эффективности реализации

муниципальной программы

6. Оценка степени реализации мероприятий.

6.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой программы, подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

При формировании методики оценки эффективности реализации муниципальной программы ответственный исполнитель с учетом специфики данной муниципальной программы определяет, на каком уровне рассчитывается степень реализации мероприятий.

Возможны следующие варианты:

расчет степени реализации мероприятий на уровне основных мероприятий подпрограмм;

расчет степени реализации мероприятий в соответствии с планом реализации муниципальной программы на отчетный год.

В зависимости от специфики муниципальной программы степень реализации мероприятий может рассчитываться:

только для мероприятий, полностью или частично реализуемых за счет средств районного бюджета;

для всех мероприятий муниципальной программы.

6.2. Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 100% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию

мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств районного и областного бюджетов, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;

по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как достижение непосредственного результата.

7. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

7.1. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой программы, подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию программы, подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат;

Зф - фактические расходы на реализацию программы, подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию программы, подпрограммы в отчетном году.

7.2. С учетом специфики конкретной муниципальной программы ответственный исполнитель в составе Методики оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливает, учитываются ли в составе показателя "степень соответствия запланированному уровню затрат" только расходы районного бюджета либо расходы из всех источников.

В качестве плановых расходов из средств районного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей программы, подпрограммы в Решении о районном бюджете на отчетный год по состоянию на 1 января отчетного года [<3>](#Par56).

--------------------------------

<3> В случае если в течение одного года в муниципальную программу вносились изменения в части корректировки объемов финансирования и, как следствие, значений показателей (индикаторов) и ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий, в качестве плановых расходов из средств районного бюджета или бюджет г. Новосиль указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей программы, подпрограммы в Решении о районном бюджете или бюджете г. Новосиль на отчетный год по состоянию на 31 декабря отчетного года.

В качестве плановых расходов из средств иных источников используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию программы, подпрограммы в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией муниципальной программы.

8. Оценка эффективности использования средств районного бюджета и бюджета г. Новосиль Новосильского района Орловской области.

8.1. Эффективность использования средств районного бюджета рассчитывается для каждой программы, подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств районного бюджета или г. Новосиль по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования средств районного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств районного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств районного бюджета.

8.2. Если доля финансового обеспечения реализации программы, подпрограммы из средств районного бюджета составляет менее 75%, по решению ответственного исполнителя показатель оценки эффективности использования средств районного бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию программы, подпрограммы.

Данный показатель рассчитывается по формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы, подпрограммы;

СРм - степень реализации всех мероприятий программы, подпрограммы;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

9. Оценка степени достижения целей и решения задач программ, подпрограмм.

9.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) программ, подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

9.2. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы, подпрограммы, рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД п/п пз = ЗП п/п ф / ЗП п/п п;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД п/п пз = ЗП п/п п / ЗП п/п ф, где:

СД п/п пз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы, подпрограммы;

ЗП п/п ф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы,

подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП п/п п - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы, подпрограммы.

9.3. Степень реализации программы, подпрограммы рассчитывается по формуле:

, где:

СР п/п - степень реализации программы, подпрограммы;

СД п/п пз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы, подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи программы, подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СД п/п пз больше единицы, значение СД п/п пз принимается равным единице.

10. Оценка эффективности реализации программы, подпрограммы.

10.1. Эффективность реализации программы, подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации программы, подпрограммы и оценки эффективности использования средств районного бюджета по следующей формуле:

ЭР п/п = СР п/п X Эис, где:

ЭР п/п - эффективность реализации программы, подпрограммы;

СР п/п - степень реализации программы, подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств районного бюджета либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы, подпрограммы.

10.2. Эффективность реализации программы, подпрограммы признается высокой, в случае если значение ЭР п/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации программы, подпрограммы признается средней, в случае если значение ЭР п/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации программы, подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭР п/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации программы, подпрограммы признается неудовлетворительной.