УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель главы администрации

__________________Ю.В. Трусов

«____»_______2023 г.

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории города Новосиль»

Отчетный период – 2022 год

| Ответственный исполнитель муниципальной программы: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отдел ЖКХ и благоустройства территорий | _______________ | А. М. Гнедов |

Отчёт подготовил:

| Начальник отдела и благоустройства территорий |  | А.М. Гнедов |
| --- | --- | --- |

Дата составления отчета –  28 февраля 2022 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Новосиль»

за 2022 год

- Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу в 2022 году

В 2022 году в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Новосиль», утвержденной постановлением администрации  Новосильского района от 25 февраля 2019 года № 46 (далее – программа), вносились изменения согласно:

- постановлению администрации Новосильского района от 11 марта 2022 года № 112 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Новосиль» в связи с корректировкой объемов финансирования.

- постановлению администрации Новосильского района от 21 июля 2022 года № 417 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Новосиль» в связи с корректировкой объемов финансирования и включения территорий для благоустройства в 2023 год.

- постановлению администрации Новосильского района от 16 сентября 2022 года № 551 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Новосиль» в связи с корректировкой объемов финансирования.

- постановлению администрации Новосильского района от 21 декабря 2022 года № 745 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Новосиль» в связи с корректировкой объемов финансирования.

- Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2022 году

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в форме 1.

- Результаты реализации основных мероприятий

муниципальной программы

В 2022 году в рамках муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Новосиль» осуществлялись следующие мероприятия:

- Формирование и реализации конкретных мероприятий по вовлечению в благоустройство дворовых территорий (информационных компаний, «субботников», конкурсов среди жителей);

- Благоустройство мест массового пребывания людей «Благоустройство общественной территории Городской сквер (Аллея Славы) ул. Карла Маркса, 25а», общей стоимостью 38,2692 тыс. руб. Работы  не выполнены.

- Благоустройство дворовой территории «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов№76 и 76 А по ул. Карла Маркса, г. Новосиль Орловской области», общей стоимостью 3092,0669 тыс. руб. Работы  выполнены в полном объеме, произведена оплата в сумме – 1099,27712 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета; 11,10381 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета; 1344,7469 тыс. руб. - за счет средств дорожного фонда Орловской области; 636,93907 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Новосиль. Изготовление проектно-сметной документации благоустройства дворовых территорий ул. Карла Маркса 80 общей стоимостью 75 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Новосиль.

- Благоустройство мест массового пребывания людей «Благоустройство Городского сквера (территория ограниченная ул. Карла Маркса и ул. Пролетарская, благоустройство пешеходных путей с устройством видовой площадки по ул. Октябрьская, Благоустройство Городского спуска к общественной территории пляжа и берега реки Зуша в рамках проекта Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях «Васильковая гавань», общей стоимостью 57670,88062 тыс. руб.  Выполнена разработка проектно-сметной документации,  30% работ по планировке территорий, 20% работ по устройству оснований под покрытие, 30% работ по устройству наружного освещения. Завершение работ по благоустройству 2023 год. Произведена оплата в сумме 50950 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета; 520,88062 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Новосиль.

- Результаты использования бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Сведения о расходах районного бюджета, федерального и областного бюджетов,  бюджета города Новосиль, на реализацию целей муниципальной программы отражены в формах 3, 4.

- Результаты оценки эффективности муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем

      - Степень реализации программы = кол-во выполненных мероприятий в полном объёме/ количество мероприятий запланированных.

Степень реализации программы = 3/4= 0,75.

      - Степень соответствия запланированному уровню затрат = фактические расходы/плановые расходы.

Степень соответствия запланированному уровню затрат=

= 54637,94752/54680,62783= 0,9992.

3. Эффективность использования средств бюджета = Степень реализации программы/Степень соответствия запланированному уровню затрат.

Эффективность использования средств бюджета = 0,75/0,9992=0,7506.

- Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2023 году в рамках муниципальной программы запланировано благоустройство общественной территории - Детская игровая площадка ул. Свободы вблизи д. 38, г. Новосиль Орловской области», благоустройство Городского сквера (территория ограниченная ул. Карла Маркса и ул. Пролетарская, благоустройство пешеходных путей с устройством видовой площадки по ул. Октябрьская, Благоустройство Городского спуска к общественной территории пляжа и берега реки Зуша в рамках проекта Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях «Васильковая гавань и дворовой территории ул. Карла Маркса д. 80.

Форма 1 к Годовому отчету

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Новосиль»

| № | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествую-щий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | кв.м | 2250 | 100 | 0 |  |
| 3 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | % | 2,42 | 0,1 | 0 |  |
| 4 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 1 | 2 | 2 |  |
| 5 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 2,7 | 5,4 | 5,4 |  |

### Форма 2 к Годовому отчету

Сведения о степени выполнения муниципальной программы

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Новосиль»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Благоустройство мест массового пребывания людей | Администрация Новосильского района | 2022 | 2023 | «Благоустройство общественной территории Городской сквер (Аллея Славы) ул. Карла Маркса, 25а» | - |  |
| Благоустройство дворовых территорий | Администрация Новосильского района | 2022 | 2022 | «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов№76 и 76 А по ул. Карла Маркса, г. Новосиль Орловской области» | «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов№76 и 76 А по ул. Карла Маркса, г. Новосиль Орловской области» |  |
| Благоустройство мест массового пребывания людей | Администрация Новосильского района | 2022 2023 | 2023 | «Благоустройство Городского сквера (территория ограниченная ул. Карла Маркса и ул. Пролетарская, благоустройство пешеходных путей с устройством видовой площадки по ул. Октябрьская, Благоустройство Городского спуска к общественной территории пляжа и берега реки Зуша в рамках проекта Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях «Васильковая гавань» | Выполнена разработка проектно-сметной документации, 30% работ по планировке территорий, 20% работ по устройству оснований под покрытие, 30% работ по устройству наружного освещения | Завершение работ в 2023 году |

Форма 3 к Годовому отчету

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Новосиль

на реализацию муниципальной  программы

«муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Новосиль»

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия под-программы, главные распоря-дители средств районного | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вед | РП | ЦСт | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2022 года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2022 года | Кассовое исполнение | Освоение |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории города Новосиль» | Всего | X | X | X | X | 700,0 | 1275,5 | 1232,81969 | 1232,81969 |
|  |  | Администрация Новосильского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 | Благоустройство мест массового пребывания людей |  | 002 | 0503 | П100019001 | 244 |  | 38,2692 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3 | Благоустройство дворовых территорий |  | 002 | 0503 | П10F255550 | 244 |  | 11,21597 | 11,25197 | 11,21597 |
|  |  |  | 002 | 0409 | П100073180 | 244 |  | 13,5833 | 13,5833 | 13,5833 |
|  |  |  | 002 | 0503 | П100019001 | 244 |  | 691,55091 | 687,1398 | 687,1398 |
| Мероприятие 5 | Благоустройство общественной территории в рамках проекта Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях «Васильковая гавань» |  | 002 | 0503 | П100019001 | 244 |  | 520,88062 | 520,88062 | 520,88062 |

### Форма 4 к Годовому отчету

Информация

о расходах федерального и областного бюджетов, бюджета

города Новосиль

на реализацию целей муниципальной  программы

«муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Новосиль»

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | По муниципальной программе | Фактические (кассовые) расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории города Новосиль» | всего | 54680,62783 | 54637,94752 |
|  |  | федеральный бюджет | 51099,27712 | 51099,27712 |
|  |  | областной бюджет | 11,10381 | 11,10381 |
|  |  | областной бюджет из дорожного фонда | 1344,7469 | 1344,7469 |
|  |  | бюджет города Новосиль | 1275,5 | 1232,81969 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Мероприятие 2 | Благоустройство мест массового пребывания людей | всего | 38,2692 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города Новосиль | 38,2692 | 0 |
| Мероприятие 3 | Благоустройство дворовых территорий | всего | 3171,47801 | 3167,0669 |
|  |  | федеральный бюджет | 1099,27712 | 1099,27712 |
|  |  | областной бюджет | 11,10381 | 11,10381 |
|  |  | областной бюджет из дорожного фонда | 1344,7469 | 1344,7469 |
|  |  | бюджет города Новосиль | 716,35018 | 711,93907 |
| Мероприятие 5 | Благоустройство общественной территории в рамках проекта Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях «Васильковая гавань» | всего | 51470,88062 | 51470,88062 |
|  |  | федеральный бюджет | 50950 | 50950 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет из дорожного фонда | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города Новосиль | 520,88062 | 520,88062 |