УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель главы администрации

__________________Ю.В. Трусов

«____»_______2022 г.

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной адресной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Новосильский район»

На 2021-2025 годы»

Отчетный период – 2021 год

Годовой отчет согласован:

| Соисполнители муниципальной программы: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом |  | Н. В. Бабченко |

| Ответственный исполнитель муниципальной программы: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела архитектуры и градостроительства | _______________ | О. Н. Гнедова |

Отчёт подготовил:

| Главный специалист отдела архитектуры и градостроительства |  | Ю. А. Лакеева |
| --- | --- | --- |

Дата составления отчета –  21 марта  2022 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Новосильский район» на 2021 – 2025 годы»

за 2021 год

- Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу в 2021 году

В 2021 году в муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Новосильский район» на 2021 – 2025 годы», утвержденной постановлением администрации  Новосильского района от 20 августа 2021года № 294 (далее –программа), вносились изменения согласно:

- постановлению администрации Новосильского района от  08 ноября 2021 года № 381 «О внесении изменений в муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Новосильский район» на 2021 – 2025 годы» в связи с корректировкой требований к многоквартирному жилому дому, в котором приобретается готовое жилье.

- Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2021 году

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в форме 1.

- Результаты реализации основных мероприятий

муниципальной программы

В 2021 году в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Новосильский район» на 2021 – 2025 годы» осуществлялись следующие мероприятия:

Переселено 22 человека, расселено 14 жилых помещений. С собственниками жилых помещений заключено 13 соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд на общую сумму: 14966883 руб. ( 14669042 средства фонда; 148172,17 руб. средства областного бюджета; 149668,83 руб. средства бюджета Новосильского района). Приобретена одна квартира в муниципальную собственность для предоставления по договору соц. найма на общую сумму: 1075023,68 руб. (1053630,71 средства фонда; 10642,73 руб. средства областного бюджета; 10750,24 руб. средства бюджета Новосильского района).

- Результаты использования бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Сведения о расходах районного бюджета, федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы отражены в формах 3, 4.

- Результаты оценки эффективности муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем

      - Степень реализации программы = кол-во выполненных мероприятий в полном объёме/ количество мероприятий запланированных.

Степень реализации программы = 1/1= 1.

      - Степень соответствия запланированному уровню затрат = фактические расходы/плановые расходы.

Степень соответствия запланированному уровню затрат=

= 15182296,14/16056929,77= 0,95.

3. Эффективность использования средств бюджета = Степень реализации программы/Степень соответствия запланированному уровню затрат.

Эффективность использования средств бюджета = 1/0,95=1,05

4. Степень достижения плановых значений показателя (индикатора) = индикатор, фактически достигнутый/ индикатор, плановое значение

Степень достижения плановых значений показателя (индикатора) =

(602,5/602,5+22/22+14/14)/3=1

- Оценка эффективности программы= степень достижения плановых значений показателя (индикатора) * эффективность использования средств бюджета

Оценка эффективности программы= 1 * 1,05 = 1,05

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Показатели оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Таким образом, согласно таблице 1 по итогам реализации в 2021 году программа высокоэффективная (1,05).

- Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

В 2022 году планируется в рамках программы погасить кредиторскую задолженность в сумме 859610,54 руб. (842504,29 средства фонда; 8510,15 руб. средства областного бюджета; 8596,1 руб. средства бюджета Новосильского района). В дальнейшем целесообразно закрыть данную программу в виду отсутствия мероприятий предусмотренных к реализации. (Отсутствие на территории района многоквартирных жилых домов признанных аварийными и подлежащими сносу).

Форма 1 к Годовому отчету

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Новосильский район» на 2021 – 2025 годы»

| № | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествую-щийотчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного подлежащим сносу | Чел. | 0 | 22 | 22 |  |
| 2 | Расселяемая площадь аварийного жилищного фонда | Кв.м. | 0 | 602,5 | 602,5 |  |
| 3 | Количество расселяемых жилых помещений | Ед. | 0 | 14 | 14 |  |

### Форма 2 к Годовому отчету

Сведения о степени выполнения муниципальной адресной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Новосильский район»

на 2021 – 2025 годы»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ) | 31.12.2021 | 27.12.2021 | Расселить 22 чел из 14 жилых помещений общей площадью 602,5 кв.м. | Расселено 22 чел из 14 жилых помещений общей площадью 602,5 кв.м. | Денежные средства в сумме 859610,54 руб. в 2021 году не удалось перечислить на предоставленные законными представителями несовершеннолетних граждан (указанные в соглашениях) расчетные счета, по причине недопустимости зачисления данных денежных средств по условиям открытых счетов. |

Форма 3 к Годовому отчету

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

на реализацию муниципальной адресной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Новосильский район»

на 2021 – 2025 годы»

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия под-программы, главные распоря-дители средств районного | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вед | РП | ЦСт | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2021 года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2021 года | Кассовое исполнение | Освоение |
| Муниципальная программа | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Новосильский район» на 2021 – 2025 годы» | Всего | X | X | X | X |  | 16056,9 | 15182,3 | 16041,9 |
|  |  | Ответственный исполнитель программы: Отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ | 001 | 0501 | 610F367483 | 412 |  | 16056,9 | 15182,3 | 16041,9 |
|  |  |  |  |  |  | 853 |  |  |  |  |
|  |  |  | 001 | 0501 | 610F367484 | 412 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 853 |  |  |  |  |
|  |  |  | 001 | 0501 | 610F36748S | 412 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 853 |  |  |  |  |
| Мероприятие | Расселение 22 чел из 14 жилых помещений общей площадью 602,5 кв.м. |  | 001 001 001 001 001 001 | 0501 0501 0501 0501 0501 0501 | 610F367483 610F367483 610F367484 610F367484 610F36748S 610F36748S | 412 853 412 853 412 853 |  | 16056,9 | 15182,3 | 16041,9 |

### Форма 4 к Годовому отчету

Информация

о расходах федерального и областного бюджетов,

бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов

муниципальных образований, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной адресной  программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Новосильский район»

на 2021 – 2025 годы»

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | По муници пальной программе | Фактические (кассовые) расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | « Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Новосильский район» на 2021 – 2025 годы» | всего | 16056,9 | 15182,3 |
|  |  | областной бюджет | 158,8 | 150,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 15722,7 | 14880,2 |
|  |  | районный бюджет | 175,4 | 151,8 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие | Расселение 22 чел из 14 жилых помещений общей площадью 602,5 кв.м. | всего | 16056,9 | 15182,3 |
|  |  | областной бюджет | 158,8 | 150,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 15722,7 | 14880,2 |
|  |  | районный бюджет | 175,4 | 151,8 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |