УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель главы администрации

__________________Ю.В. Трусов

«____»_______2023 г.

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы

«Развитие транспортной системы в Новосильском районе

(2019-2023 гг.)»

Отчетный период – 2023 год

Годовой отчет согласован:

| Соисполнители муниципальной программы: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела по экономике, предпринимательству и торговле |  | Т. Н. Лазарева |

| Ответственный исполнитель муниципальной программы: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отдел архитектуры и градостроительства | _______________ | О. Н. Гнедова |

Дата составления отчета –  15.01. 2024 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Новосильском районе(2019-2023 годы)»

за 2023 год

- Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу в 2023году

В 2020 году в муниципальную программу «Развитие транспортной системы в Новосильском районе (2019-2023 годы)», утвержденной постановлением администрации  Новосильского района от 15 октября 2018 года № 294 (далее –программа), вносились изменения согласно:

- Постановлениям  администрации Новосильского района от 25.01.2021 г №19, от 08.07.2021г №232, от 25.10.2021г. №376, от 11.01.22г. №9, от 29.06.22г. № 370, от 19.07.22г №407, от 19.01.23г №22, от 11.08.23г № 338, от 11.01.24г. №2  «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы в Новосильском районе( 2019-2023годы)»,  в связи с корректировкой объемов финансирования.

- Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2023году

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в форме 1.

- Результаты реализации основных мероприятий

муниципальной программы

В 2023году в рамках программы «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание дорог (2019-2023 годы» осуществлялись следующие мероприятия:

- Выполнены мероприятия по содержанию дорог на сумму –1721,17839 руб.;

- Муниципальный контракт № 12-2023-р от 15 мая 2023 г. «Капитальный ремонт а/д примыкающих к пр. Спортивный: ул. Пушкина, ул. Березовая, ул. Садовая, ул. Казначеева, ул. Урицкого». Цена Контракта (цена работ) составляет: 7 352 841 (Семь миллионов триста пятьдесят две тысячи восемьсот сорок один) рубль 00 копеек, за счёт средств Дорожного фонда Орловской области- 7279,312 тыс. руб.59коп, за счёт средств бюджета Новосильского района Орловской области- 73,528 тыс. руб. 41 коп.

- Муниципальный контракт № 2-2023-р от 21 февраля 2023 г. «Ремонт автомобильной дороги в границах с. Вяжи- Заверх Новосильского района Орловской области». Цена Контракта (цена работ) составляет: 3 146 406 (Три миллиона сто сорок шесть тысяч четыреста шесть) рублей 93 копейки, за счёт средств субсидий областного бюджета Орловской области- 3 114 942,00 руб., за счёт средств бюджета Новосильского района Орловской области- 31 464,93 руб.

- Изготовление сметной документации на ремонт автомобильных дорог общей стоимостью 699,9 тыс. руб.;

- Результаты использования бюджетных ассигнований  районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Сведения о расходах районного бюджета, федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы отражены в формах 3, 4.

- Результаты оценки эффективности муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем

      - Степень реализации программы = кол-во выполненных мероприятий в полном объёме/ количество мероприятий запланированных.

Степень реализации программы = 4/4= 1.

      - Степень соответствия запланированному уровню затрат = фактические расходы/плановые расходы.

Степень соответствия запланированному уровню затрат=

= 12920,326/29132,356=0,44

3. Эффективность использования средств бюджета = Степень реализации программы/Степень соответствия запланированному уровню затрат.

Эффективность использования средств бюджета = 1/0,44=2,27.

4. Степень достижения плановых значений показателя (индикатора) = индикатор, фактически достигнутый/ индикатор, плановое значение

Степень достижения плановых значений показателя (индикатора) =

(117,18/117,18+3,394/3,394)/2=1

- Оценка эффективности программы= степень достижения плановых значений показателя (индикатора) * эффективность использования средств бюджета

Оценка эффективности программы =1*2,27=2,27

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Показатели оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Таким образом, согласно таблице 1 по итогам реализации в 2023 году программа высокоэффективная.

- Предложения по дальнейшей реализации муниципальнойпрограммы

2023 год является последним годом реализации программы «Развитие транспортной системы в Новосильском районе (2019-2023 гг.)»  С 2024г. действует программа «Развитие транспортной системы в Новосильском районе Орловской области» утвержденная постановлением администрации № 114 от 18.03.22г.

В 2024г. необходимо – проводить круглогодичное содержание -234,787 км автомобильных дорог, выполнить работы по подготовке сметной документации на ремонт автомобильных дорог. Провести  капитальный ремонт участка а/д ул. Карла Маркса г. Новосиль Орловской области протяженностью 1334,50 метров. Выполнить  капитальный ремонт участка а/д по ул. Коммунаров в г. Новосиль Орловской области протяженностью 608м.

Форма 1 к Годовому отчету

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Развитие транспортной системы в   Новосильском районе (2019-2023 гг.)»

| № | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествую-щийотчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание дорог (2019-2023 годы)» |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах района, соответствующих допустимым нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям | км Всего дорог 202,933 | 112,3 | 117,18 | 117,18 |  |
| 3 | Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог местного значения | км | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Протяженность отремонтированных автодорог общего пользования местного значения в границах района | Км/ м2 | 3,394 км | 3,394 км | 3,394 |  |
| 5 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих допустимым нормативным требованиям | % от уровня прошедшего периода | 55,338 | 57,743 | 57,743 |  |

### Форма 2 к Годовому отчету

Сведения о степени выполнения муниципальной программы

«Развитие транспортной системы

в Новосильском районе (2019-2023 годы)»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание дорог (2019-2023гг.)» |
| Содержание автомобильных дорог | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства) | 2019-2023 | 2023 | Содержание автомобильных дорог общей протяженностью 202.933 км | Содержание автомобильных дорог общей протяженностью 202,933 км |  |
| Изготовление проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы, паспортизации дорог | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры, и градостроительства) | 2019-2023 | 2023 | Изготовление 4смет | Изготовление4 смет |  |
| Капитальный ремонт а/д примыкающих к пр. Спортивный: ул. Пушкина, ул. Березовая, ул. Садовая, ул. Казначеева, ул. Урицкого | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства) | 2023 | 2023 | Капитальный ремонт а/д протяженностью 1544м | Капитальный ремонт а/д протяженностью 1544м |  |
| Ремонт автомобильной дороги в границах с. Вяжи- Заверх Новосильского района Орловской области | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства ) | 2023 | 2023 | Ремонт а/дорог протяженностью 1850м | Ремонт а/дорог протяженностью 1850м |  |

Форма 3 к Годовому отчету

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

на реализацию муниципальной  программы

«Развитие транспортной системы в Новосильском районе (2019-2023 годы)»

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия под-программы, главные распоря-дители средств районного | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вед | РП | ЦСт | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2023года | Сводная бюджетная роспись на 29.12. 2023 года | Кассовое исполнение | Освоение |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы в Новосильском районе (2019-2023 годы» | Всего | X | X | X | X |  | 27430,19118 | 12920,32632 | 12920,32632 |
|  |  | Ответственный исполнитель программы: Отдел архитектуры и градостроительства |  | 0409 | 5200000000 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 | Содержание автомобильных дорог |  | 001 | 0409 | 5200119008 | 244 |  | 7090,40871 | 1721,17839 | 1721,17839 |
| Мероприятие 3 | Изготовление проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы, паспортизации дорог |  | 001 | 0409 | 5200119008 | 244 243 |  | 1000,000 | 699,900 | 699,900 |
| Мероприятие 5 | Капитальный ремонт а/д примыкающих к пр. Спортивный: ул. Пушкина, ул. Березовая, ул. Садовая, ул. Казначеева, ул. Урицкого |  | 001 001 | 0409 0409 | 5200290550 5200270550 | 243 243 |  | 7352,841 | 7352,841 | 7352,841 |
| Мероприятие 6 | Ремонт автомобильной дороги в границах с. Вяжи- Заверх Новосильского района Орловской области |  | 001 001 | 0409 0409 | 5200290550 5200270550 | 244 244 |  | 3146,40693 | 3146,40693 | 3146,40693 |
| Мероприятие7 * | Капитальный ремонт тротуаров по ул. Карла Маркса г. Новосиль и прилегающего участка а/д по ул. Коммунаров |  | 001 001 | 0409 0409 | 5200290550 5200270550 | 244 244 |  | 8840,53454* | 0 | 0 |

*Дополнительным Соглашением №2 от 29.12.23г. к Соглашению от 10.03.23г. №32-Д/23 о предоставлении субсидии в 2023-2025 годах из областного бюджета бюджету Новосильского района Орловской области на поддержку дорожного хозяйства (капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них) были исключены два мероприятия (Капитальный ремонт тротуаров по ул. Карла Маркса г. Новосиль и прилегающего участка а/д по ул. Коммунаров,  Капитальный ремонт участка а/д по ул. Садовая в д. Чернышено, Новосильского района Орловской области)  на которые предоставлялась субсидия.  Предельная стоимость объектов на которые предоставляется субсидия составила 10662,21803 тыс руб, а фактическая 10394,25459 тыс. руб. Данные изменения не совпадают с доведенными на 29.12.2023г. лимитами.

### Форма 4 к Годовому отчету

Информация

о расходах федерального и областного бюджетов,

бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов

муниципальных образований, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной  программы

«Развитие транспортной системы в Новосильском районе (2019-2023 годы)»

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | По муници пальной программе | Фактические (кассовые) расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | « Развитие транспортной системы в Новосильском районе (2019-2023 годы)»* | всего | 12920,32632 | 12920,32632 |
|  |  | областной бюджет | 10394,25459 | 10394,25459 |
|  |  | районный бюджет | 2526,07173 | 2526,07173 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | юридические лица | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
| Мероприятие 1 | Содержание автомобильных дорог местного значения | всего | 1721,17839 | 1721,17839 |
|  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | районный бюджет | 1721,17839 | 1721,17839 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | юридические лица | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
| Мероприятие 2 | Изготовление проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы, паспортизация дорог | всего | 699,900 | 699,900 |
|  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | районный бюджет | 699,900 | 699,900 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
| Мероприятие 3 | Капитальный ремонт а/д примыкающих к пр. Спортивный: ул. Пушкина, ул. Березовая, ул. Садовая, ул. Казначеева, ул. Урицкого | всего | 7352,841 | 7352,841 |
|  |  | областной бюджет | 7279,31259 | 7279,31259 |
|  |  | районный бюджет | 73,52841 | 73,52841 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | юридические лица | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
| Мероприятие 4 | Ремонт автомобильной дороги в границах с. Вяжи- Заверх Новосильского района Орловской области | всего | 3146,40693 | 3146,40693 |
|  |  | областной бюджет | 3114,942 | 3114,942 |
|  |  | районный бюджет | 31,46493 | 31,46493 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | юридические лица | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |