РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ   ОБЛАСТЬ

## Новосильский районный Совет

народных депутатов

303500

Орловская обл.г. Новосиль ул.К.Маркса 16                                                                               т.2-19-59

Р Е Ш Е Н И Е  № 430

О районной адресной программе

«Проведение капитального ремонта

многоквартирных жилых домов на территории

Новосильского района в 2010 году»

Принято районным Советом народных депутатов                                           23 апреля 2010 года

Утвердить районную адресную программу «Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории Новосильского района в 2010 году» (прилагается).

Глава Новосильского района                                                                   В.Д.Борзёнков

23 апреля 2010 года

Районная адресная программа

«Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории Новосильского района» в 2010 году

Паспорт программы

Районная адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории Новосильского района» в 2010 году (далее- программа, районная программа)

Наименование

программы

Основание для	Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185- ФЗ «О Фонде содействия

разработки программы              реформированию ЖКХ»

Муниципальный  заказчик программы

Руководитель

Программы

Разработчики программы

Цели и задачи программы

Администрация Новосильского района Орловской области

Администрация Новосильского района Орловской области (далее – Администрация)

Администрация Новосильского района Орловской области

- финансовая поддержка района в проведении капитального ремонта многоквартирных домов, в которых собственники помещений самостоятельно выбрали способ управления многоквартирным домом (товариществом собственников жилья или управляющей организацией, выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме) и приняли решение о проведении капитального ремонта;

- создание комфортных, безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах;

- проведение активной агитационно-разъяснительной работы с населением;

- разработка и соблюдение прозрачных и публичных процедур отбора участников программы;

- обеспечение высокой степени готовности собственников помещений в многоквартирных домах к проведению капитального ремонта;

- использование эффективных технических                                      решений и комплексности при проведении капитального ремонта;

- стимулирование процессов реформирования жилищной сферы;

- развитие общественного самоуправления и инициативы собственников жилья в рамках реформы жилищных правоотношений;

- создание эффективных механизмов управления
жилищным фондом на территории Новосильского района Орловской области.

Важнейшие целевые                 - капитальный ремонт 6 многоквартирных домов с

индикаторы и	общей площадью 12 995,30 кв. метров;

показатели программы           Показатели     приведены     в     приложении     1     к программе.

Сроки реализации	2010 год

Программы

Объемы и источники                  Источники      финансирования       программы:

финансирования	                           средства финансовой поддержки за счет средств

программы                                     Фонда   содействия   реформированию   жилищно-

коммунального хозяйства в пределах утвержденного для Орловской области лимита предоставления финансовой поддержки, а также средства долевого финансирования за счет бюджета Орловской области и районного бюджета, средств товариществ собственников жилья, жилищных и жилищно-строительных кооперативов или иных
специализированных	потребительских кооперативов либо средства собственников помещений в многоквартирных домах, включенных в перечень домов, подлежащих капитальному ремонту.

Общая стоимость программы составляет 6 805,236 тыс. руб., в том числе:

субсидии бюджета за счет средств Фонда – 6 022,629 тыс. руб.;

субсидии за счет средств областного бюджета – 398,591 тыс. руб.;

субсидии, предусмотренные в местном бюджете на долевое финансирование – 43,753 тыс. руб.;

средства товариществ собственников жилья, других кооперативов либо собственников жилых помещений в домах – 340,263 тыс. руб.

В рамках реализации программы предполагается финансирование мероприятий по установке общедомовых приборов учета потребления коммунальных ресурсов с общим объемом финансирования в 2010 г. – 195,000 тыс. руб.

Ожидаемые конечные                  —       передача       многоквартирных      домов      в

показатели социально-                управление собственникам помещений;

экономической

эффективности	                           - формирование и передача собственникам жилых

помещений многоквартирных домов земельных

участков, расположенных под 	многоквартирными домами;

- прекращение перекрестного субсидирования различных категорий потребителей, дотирования предприятий коммунальной отрасли;

- создание конкуренции на рынке предоставления коммунальных услуг, развитие концессиональных механизмов обслуживания систем ЖКХ.

Управление                                                - координацию      деятельности      программы

программой и система                         осуществляет руководитель программы;
организации контроля

за ее реализацией                                  - руководитель программы    в установленном

порядке отчитывается перед Департаментом строительства, транспорта и ЖКХ о ходе исполнения программы в сроки, позволяющие подвести итоги отчетного периода

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программно-целевым методом

Одной из наиболее острых социальных проблем по Новосильскому району Орловской области продолжает оставаться неудовлетворительное состояние жилищного фонда.                                                                                   В 2007 году на основе инициативы Президента Российской Федерации сформирован Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства (далее также – Фонд), выступающий одним из источников федерального финансирования работ по капитальному ремонту жилищного фонда.

К жилым помещениям с неудовлетворительными условиями проживания можно отнести большую часть ветхого жилищного фонда, признанного нуждающимся в капитальном ремонте в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. №47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».                   В связи со сложившейся ситуацией констатируется необходимость решения проблемы капитального ремонта жилых домов программно- целевым методом оказанием государственной поддержки в рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», реализации основных положений Жилищного Кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185- ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ» (далее также – Закон, Федеральный закон № 185- ФЗ).     Динамика увеличения площади ветхого жилищного фонда в период 2002-2007 году опережала объемы капитального ремонта жилых домов. В ходе реализации на территории Орловской области Федерального закона № 185- ФЗ в 2008- 2009 году объемы капитального ремонта значительно увеличились.                                                                   За два года реализации программ капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории Новосильского района Орловской области было отремонтировано 10 жилых домов, на данные мероприятия привлечено 11 445,180 тыс. руб. Общая площадь отремонтированных домов составила 24,535 тыс. кв. м.                                                Первостепенное внимание при выполнении районной программы капитального ремонта 2009 года было уделено вопросам энергосбережения: капитальному ремонту инженерных сетей и установке общедомовых приборов учета потребления коммунальных ресурсов.

Следует отметить, что в результате реализации Федерального закона № 185- ФЗ на территории района у собственников жилья появилась инициатива по выбору способа управления многоквартирным домом. В течение 2009 года в Новосильском районе был реализован комплекс мероприятий по выполнению условий статьи 14 Федерального закона № 185- ФЗ. Так, на территории района насчитывается 1 управляющая организация с долей участия в уставном капитале района не более 25 % и свыше 10 % товариществ собственников жилья, что позволяет констатировать выполнение положений статьи 14 Федерального закона № 185- ФЗ на уровне 2011 года.

2. Основные цели и задачи районной программы, целевые

индикаторы и показатели

Главной целью реализации районной адресной программы является финансовая поддержка района в проведение капитального ремонта многоквартирных домов, в которых собственники помещений самостоятельно выбрали способ управления многоквартирным домом (товариществом собственников жилья или управляющее организацией, выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме) и приняли решение о проведении капитального ремонта.

Задачи районной адресной программы:

- создание комфортных, безопасных и благоприятных условий проживания
граждан в многоквартирных домах;

- проведение     активной     агитационно-разъяснительной     работы     с населением;

- разработка и соблюдение прозрачных и  публичных процедур отбора участников программы;

- обеспечение высокой степени готовности собственников помещений в
многоквартирных домах к проведению капитального ремонта;

- использование эффективных технических решений и комплексности при
проведении капитального ремонта;

- стимулирование процессов реформирования жилищной сферы;

- развитие общественного самоуправления и инициативы собственников
жилья в рамках реформы жилищных правоотношений;

- создание эффективных механизмов управления жилищным фондом на
территории Новосильского района Орловской области.

Работы по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов будут являться стимулирующим фактором процесса реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

Для исключения повторения сложившейся проблемной ситуации одновременно с капитальным ремонтом жилых домов будет реорганизована система управления в жилищной сфере, основывающаяся на принципах активного привлечения граждан к управлению своей собственностью.

Основными задачами на этапе реорганизации жилищных правоотношений следует признать:

- развитие      общественного      самоуправления      и      инициативы собственников жилья в рамках реформы жилищных правоотношений;

- создание эффективных механизмов управления жилищным фондом на территории Новосильского района Орловской области.

Планируемые    показатели     выполнения     районной программы приведены в приложении 1 к программе.

3. Механизм реализации и управления районной программы

В Послании Президента РФ Федеральному Собранию на 2007 год была поставлена задача создания специального Фонда содействия реформированию ЖКХ. Уставной деятельностью этого Фонда определено финансирование за счет средств федерального бюджета капитального ремонта и переселения граждан из аварийного жилищного фонда. На эти цели в ближайшие четыре года предполагается выделить 240 млрд. рублей.

Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ» установил правовые и организационные основы предоставления государственной финансовой поддержки в целях реформирования ЖКХ и формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом. Федеральный закон установил порядок выделения государственной корпорацией средств федерального бюджета органам государственной власти субъектов РФ; критерии выделения средств субъектам РФ, в том числе общие условия, направленные на стимулирование реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Решением Наблюдательного Совета Фонда в декабре 2007 года Орловской области определен лимит в сумме более 1,5 млрд. рублей. За два года реализации на территории Орловской области Федерального закона № 185- ФЗ выбрано около 1 млрд. рублей от установленного лимита. В 2010 году планируется получить из Фонда остаток финансовых средств, предусмотренных для Орловской области в качестве финансовой поддержки на реализацию мероприятий по капитальному ремонту и переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Механизм районной программы сформирован как составная часть общей системы оказания государственной финансовой поддержки ТСЖ, жилищным и другим кооперативам, собственникам жилых помещений в проведении работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов.

Руководителем программы назначается Администрация Новосильского района Орловской области. Участниками программы являются товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы и  иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации, выбранные собственниками помещений при условии согласия их участия в программе.

На основании Закона и методических рекомендаций Фонда содействия  по реформированию ЖКХ рабочая группа по обеспечению своевременного и     качественного     формирования     заявки     Новосильского района Орловской     области   на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, созданная постановлением Главы администрации Новосильского района от 25.09.2007 г. № 142,    формирует и направляет   в   Фонд   соответствующую   заявку.

Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет  средств Фонда, средств долевого финансирования бюджета Орловой области и местного бюджета на проведение капитального ремонта включенные в районную адресную программу приведен в приложении 2 программы.

Перечень домов сформирован на основе критериев отбора многоквартирных домов, предельной стоимости проведения капитального ремонта с учетом обоснования ресурсного обеспечения программы.

После принятия Фондом решения о предоставлении финансовой поддержки и поступлении средств Фонда в бюджет Орловской области средства Фонда и средства областного бюджета распределяются между многоквартирными домами, включенными в заявку на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда.

Принципы распределения средств финансовой поддержки по Новосильскому району и объемы долевого финансирования указаны в разделе 8 настоящей программы.

Порядок привлечения товариществом собственников жилья жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с приложением 2 к программе, определен в разделе 12 программы.

Средства Фонда и средства областного бюджета, предусмотренные в программе, направляются на безвозвратной и безвозмездной основе на долевое финансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов при следующих условиях:

- включение многоквартирного жилого дома в районную адресную программу    капитального    ремонта    на    2010    год,     утвержденную в установленном законодательством порядке и предусматривающую участие в софинансировании работ из средств районного бюджета;

- наличие решений общих собраний членов товариществ собственников жилья, членов жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных  потребительских  кооперативов  либо  собственников помещений в многоквартирных домах об участии  в указанной адресной программе;

- признание     многоквартирного     жилого     дома     нуждающимся  в капитальном     ремонте     в     порядке,     установленном     постановление Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении положения о признании      помещения     жилым      помещением.,      жилого     помещения непригодным   для   проживания   и  многоквартирного   дома   аварийным и подлежащим     сносу     или     реконструкции»;

- соблюдение районом условий предоставления финансовой поддержки, указанных в Федеральном законе от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ».

Руководитель программы осуществляет мониторинг выполнения программы. Мониторинг осуществляется на основе сбора и анализа отчетности о ходе работ, о ходе выполнения предусмотренных федеральным законом № 185-ФЗ условий предоставления финансовой поддержки и отчета о расходовании средств.

Формы отчетности утверждаются Департаментом строительства, транспорта и ЖКХ. Ответственность за достоверность и полноту представляемой отчетности возлагается на глав муниципальных образований.

Руководитель программы отчитывается перед Департаментом строительства, транспорта и ЖКХ в сроки позволяющие подвести итоги реализации программы за отчетный период.

В случае непредставления отчетности, выявления нецелевого использования денежных средств, использования средств областного бюджета без долевого финансирования или невыполнения условий предоставления средств поддержки руководитель программы приостанавливает предоставление финансовой поддержки.

4. Сведения о численности населения Новосильского района Орловской области, участвующего в районной программе и выполнивших условия предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, предусмотренные

статьей 14 Федерального закона

В соответствии с проводимой работой по формированию заявки на получение средств государственной поддержки в 2010 году численность населения Новосильского района Орловской области составляет - 9 593 человек.

5. Критерии отбора многоквартирных домов в перечень домов, включаемых в программу

Критерии отбора многоквартирных домов в перечень домов, включаемых в районную программу – важная составляющаяся районной программы проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов.

В условиях ограниченного объема средств финансовой поддержки направляемых на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, включение перечней многоквартирных домов в районную программу проведено на конкурентной основе согласно критериям, определенным в период подготовки программы.

В рамках подготовки районной программы были решены следующие задачи:

а)	проведение   активной   агитационно-разъяснительной   работы   с населением;

б)	разработка  и  соблюдение  прозрачных  и  публичных процедур отбора участников программы;

в)	обеспечение     высокой     степени     готовности     собственников помещений в многоквартирных домах к проведению капитального ремонта;

г)	планирование      использования      эффективных      технических решений и комплексности при проведении капитального ремонта.

Решение задач, указанных в подпунктах «в» и «г», стимулировалось путем установления критериев приоритетности отбора многоквартирных домов в перечень многоквартирных домов, включаемый в районную программу.

При включении в перечень многоквартирных домов, включенный в программу, использовались следующие критерии отбора:

а)	технические критерии:

* продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после ввода в эксплуатацию или последнего комплексного капитального ремонта (приоритет - большей продолжительности временного периода с момента последнего капитального ремонта, ввода жилья);

* техническое состояние объектов общего имущества в многоквартирном доме (приоритет - наличию угрозы безопасности жизни или здоровью граждан, сохранности общего имущества в многоквартирном доме и имущества граждан);

* комплексность капитального ремонта (приоритет включению в перечень работ всех или большего числа установленных Федеральным законом видов работ при условии объективной потребности в их проведении);

* качественное улучшение технических характеристик многоквартирного дома в результате планируемого капитального ремонта (приоритет - повышению энергоэффективности);

б)	организационные критерии:

* уровень самоорганизации собственников помещений в
многоквартирном доме в отношении управления многоквартирным домом
(приоритет	товариществам собственников жилья с учетов продолжительности    их   работы   до   подачи   обращения   на   участие  в программе);

* доля собственников (голосов собственников), подавших голоса за решения о проведении капитального ремонта и его долевом финансировании, от общего числа собственников помещений (голосов собственников)   в   многоквартирном   доме   (приоритет   -   единогласному решению собственников о проведении капитального ремонта);

*	степень готовности многоквартирного дома к капитальному ремонту
(приоритет - наличию проектной документации, включая смету расходов,
выбор и предварительный договор с подрядчиком);

в)      финансовые критерии:

*	доля   финансирования   из   внебюджетных   источников   в   общей
стоимости   капитального   ремонта   (приоритет   -   большей   доле   прямых
инвестиций частных собственников помещений в многоквартирном доме и
заемных средств, привлекаемых собственниками);

* финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме (приоритет - минимальному уровню суммарной задолженности по плате за жилое помещение и коммунальные услуги);

* размер долевого финансирования собственниками помещений капитального ремонта многоквартирного дома (приоритет - большему размеру долевого финансирования).

Максимальное количество выполненных критериев служит основанием для составления ранжированного списка и занесения многоквартирного жилого дома в перечень многоквартирных домов, включенный в программу.

Максимальное количество баллов и коэффициент весомости критерия для включения многоквартирного дома в программу представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование критерия |  | Максимальное количество баллов | Коэффициент весомости |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Технические критерии |  |  |  |
| 11. | Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после ввода в эксплуатацию или последнего комплексного капитального ремонта: |  | 3 |
|  | более 50 лет | 10 |  |
|  | от 30 до 50 лет | 8 |  |
|  | от 20 до 30 лет | 6 |  |
|  | от 10 до 20 лет | 4 |  |
|  | до 10 лет | 1 |  |
| 2 2. | Техническое состояние объектов общего имущества в многоквартирном доме, для которых планируется капитальный ремонт: |  | 5 |
|  | очень плохое, чрезвычайно высокая потребность в капитальном ремонте | 5 |  |
|  | плохое | 3 |  |
|  | удовлетворительное | 1 |  |
| 3. | Комплексность капитального ремонта в соответствии с частью 3 статьи 15 Федерального закона от № 185- ФЗ: |  | 2 |
|  | планируется проведение всех видов работ (при условии объективной потребности в их проведении) | 10 |  |
|  | планируется проведение более половины всех видов работ | 6 |  |
|  | планируется выборочный капитальный ремонт (менее половины всех видов работ) | 3 |  |
| 4. | Качественное улучшение технических характеристик многоквартирного дома в результате планируемых ремонтов: |  |  |
|  | повысится энергоэффективность за счет теплоизоляции ограждающих конструкций и внедрения других ресурсосберегающих технологий | 10 | 4 |
|  | внедрение ресурсосберегающих технологий, кроме теплоизоляции ограждающих конструкций | 5 |  |
|  | только восстановление проектных эксплуатационных характеристик | 1 |  |
| 2. Организационные критерии |  |  |  |
| 5. | Уровень самоорганизации собственников помещений в отношении управления многоквартирным домом: |  | 3 |
|  | товарищество собственников жилья (жилищный, жилищно- строительный кооператив или иной специализированный кооператив) создано и осуществляет деятельность более одного года до даты подачи заявки | 5 |  |
|  | товарищество собственников жилья (жилищный, жилищно- строительный кооператив или иной специализированный кооператив) создано и осуществляет деятельность менее одного года до даты подачи заявки | 2 |  |
|  | товарищество собственников жилья (жилищный, жилищно- строительный кооператив или иной специализированный кооператив) не создано | 1 |  |
| 6. | Уровень поддержки собственниками помещений решения о проведении капитального ремонта многоквартирного дома и его долевом финансировании: |  | 3 |
|  | за проведение капитального ремонта и его долевое финансирование проголосовали собственники помещений, составляющие более 90 % голосов от общего числа голосов собственников помещений | 5 |  |
|  | за проведение капитального ремонта и его долевое финансирование проголосовали собственники помещений, составляющие более 2/3, но менее 90 процентов голосов от общего числа голосов собственников помещений | 3 |  |
|  | за проведение капитального ремонта и его долевое финансирование проголосовали собственники помещений, составляющие более 2/3, от общего числа голосов собственников помещений | 1 |  |
| 7. | Степень готовности дома к капитальному ремонту: |  |  |
|  | представлена проектная документация, включая смету расходов, подрядчик выбран, представлен предварительный договор подряда | 5 | 1 |
|  | представлена проектная документация, включая смету расходов | 3 |  |
|  | только укрупненная предварительная смета расходов | 1 |  |
| 8. | Доля не бюджетного финансирования в общей стоимости капитального ремонта – доля финансирования расходов гражданами – собственниками жилых помещений: |  | 5 |
|  | более 10 процентов | 5 |  |
|  | более 5 до 10 процентов | 3 |  |
|  | 5 процентов | 1 |  |
| 9. | Финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме – уровень сбора платы за жилое помещение и коммунальные услуги (среднемесячный за 12 месяцев до подачи заявки): |  | 3 |
|  | более 95 процентов | 5 |  |
|  | более 90 до 95 процентов | 3 |  |
|  | 90 процентов и менее | 1 |  |

6. Система программных мероприятий

Перечень организационно-технических мероприятий приведен в приложении 3 к программе. Перечень организационно-технических мероприятий включает в себя наименование нормативно-правовых документов и последовательность действий всех участников программы для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов. В перечне также установлены необходимые сроки, в которые следует принять указанные документы и решения, а также указаны исполнители мероприятий.

Важным условием выполнения мероприятий программы является последовательность действий всех заинтересованных участников программы. Результатом выполнения организационно-технических мероприятий является подготовка к проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов согласно перечню (приложение 2 к программе).

Источниками финансирования работ по проведения капитального
ремонта многоквартирных жилых домов являются средства Фонда
содействия реформированию ЖКХ, областного бюджета, районного бюджета и средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов, собственников жилых помещений выбравших управляющие организации.

7. Ресурсное обеспечение программы

Общий объем программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов составит 6 805,236 тыс. рублей, в том числе:

а) субсидии бюджета за счет средств Фонда – 6 022,629 тыс. рублей;

б) субсидии бюджета за счет средств областного бюджета – 398,591 тыс.рублей;

в) субсидии,     предусмотренные    в    районном бюджете    на    долевое финансирование – 43,753 тыс. рублей;

г) средства ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в домах – 340,263 тыс. рублей.

В соответствии с требованиями статьи 14 Федерального закона № 185- ФЗ в рамках реализации программы предполагается финансирование мероприятий по переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показателями коллективных (общедомовых) приборов учета на 2010 год с общим объемом финансирования 195,000 тыс. руб.

Финансирование мероприятий по переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показателями коллективных (общедомовых) приборов учета на 2010 год осуществляется с учетом поступлений в бюджет субсидий за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и средств областного бюджета, предусмотренных на долевое финансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов в рамках реализации на территории Новосильского района Орловской области Федерального закона № 185- ФЗ (Приложение 8).

Средства товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов, собственников жилых помещений, выбравших управляющие организации, определены на основании решений общих собраний членов товариществ, членов кооперативов, собственников жилых помещений об участии в программе и долевом финансировании в размере не менее чем 5% от общего объема средств на капитальный ремонт дома.

Максимальный объем финансирования определяются отдельно по каждому многоквартирному жилому дому как производная общей площади помещений жилого дома на размер предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помещений многоквартирного дома и рассчитывается по формуле 1.

Формула 1.

Офин = Побщ * Спред

Где:

О фин. - объем финансирования работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома, руб.;

П общ. - общая площадь помещений многоквартирного жилого дома, квадратных метров;

С пред. - предельная стоимость проведения капитального ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме, руб.

В связи с тем, что объемы финансирования определяются в зависимости от общей площади помещений многоквартирного жилого дома, в программе также участвуют организации и другие лица, являющиеся собственниками нежилых помещений. Доля участия таких лиц в расходах ТСЖ, кооперативов и собственников жилых помещений определяется в зависимости от площади занимаемых в доме помещений.

8. Принципы распределения средств финансовой поддержки по Новосильскому району Орловской области и объемы долевого финансирования

Лимит для Новосильского района Орловской области рассчитывается в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ.

Лимит для Новосильского района Орловской области на весь период реализации федерального закона рассчитывается как произведение общего лимита для Орловской области в размере 1 547 109 247 рублей и частного от деления общей площади жилищного фонда Новосильского района, по данным статистической отчетности на 1 января 2007 года, на общую площадь жилищного фонда Орловской области, по данным статистической отчетности на 1 января 2007 года. Данные для расчета лимита приведены в таблице 2.

Таблица 2.

| Муниципальное образование | Данные для расчета лимита для муниципального образования |  |
| --- | --- | --- |
|  | Жилфонд на 1.01.2007 года, тыс. м2 | Коэффициент =общая площадь жилфонда муниципального образования/общая площадь жилфонда Орловской области |
| 1 | 2 | 3 |
| Новосильский район | 267,7 | 0,0147 |
| Всего по области | 18 234,9 |  |

Обязательным условием предоставления финансовой поддержки является долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств районного бюджета.

Минимальная доля долевого финансирования за счет средств районного бюджета определяется в процентах как умноженное на 20% частное от деления уровня фактической бюджетной обеспеченности района после распределения дотаций из бюджета Орловской области, сложившегося в среднем за 2005 и 2006 годы, на уровень фактической бюджетной обеспеченности после распределения дотаций из бюджета Орловской области, сложившийся в среднем за 2005 и 2006 годы, района, имеющего минимальный уровень данной бюджетной обеспеченности. Расчет минимальной доли финансирования за счет средств районного бюджета приведен в таблице 3.

Таблица 3.

Минимальная доля финансирования за счет средств районного бюджета.

| Муниципальное образование | Средний уровень бюджетной обеспеченности (после выравнивания) за 2005-2006 годы | Коэффициент = факт, бюджет, обеспеченность муниципального образования/ факт, бюджет, обеспеченность min (0,74175) | Минимальная доля финансирования, 20%хгр.З |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Новосильский район | 1,46725 | 1,97809 | 0,098904617459 |

Лимиты предоставления финансовой поддержки Новосильским районом Орловской области на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов на 2010 год приведены в приложении 4 к программе.

Объемы долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов, указанных в программе (приложение 2

В соответствии с Федеральным законом № 185-ФЗ и запланированными средствами областного бюджета в 2010 году предоставление финансовой поддержки из средств Фонда, предоставляемых субъекту Российской Федерации, а также средства, перечисляемые в местный бюджет, составляет 30% от лимита предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда и области для каждого муниципального образования.

Объемы долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов, указанных в программе (приложение 2) за счет всех источников финансирования на 2010 год приведены в приложении 5 к программе.

В пределах лимита, установленного для района, средства, предоставляемые на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, увеличиваются за счет соответствующего сокращения средств, предусмотренных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в случае, если объем предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, запрашиваемый районом на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, меньше предусмотренных на эти цели средств.

Обоснование объема долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов рассчитано исходя из предельной стоимости проведения капитального ремонта, определенной разделом 9 настоящей программы, а также перечня и объема работ, определенных на основании данных в отношении многоквартирных домов, включенных в районную программу (приложение 2 к программе).

9. Предельная стоимость проведения капитального ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домах для Новосильского района Орловской области

Предельная стоимость проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов (далее - нормативы) предназначена для определения объемов финансирования на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в целях обоснования объема средств, предназначенных для финансовой поддержки Новосильского района на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии с Федеральным Законом № 185-ФЗ.

Нормативы рассчитаны на основании данных, представленных филиалом федерального государственного учреждения «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов» по Орловской области и соответствующими службами муниципальных образований области для определения предельной стоимости капитального ремонта многоквартирных жилых домов на основе технического заключения о состоянии его конструктивных элементов, инженерного обеспечения и проектных предложений, подготовленных для оценки вероятных затрат на необходимый объем ремонта.

Нормативы предельной стоимости применяются для определения размера ассигнований из федерального бюджета, бюджета Орловской области и районного бюджета, а также из других источников, предусмотренных на проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 год.

Нормативы разработаны как среднегодовые показатели и могут применятся как в годовом, так и в перспективном планировании (с применением утвержденного индекса-дефлятора) стоимости капитального ремонта жилых многоквартирных домов.

Конкретная стоимость ремонта зданий, включаемых в титульный список на планируемый год, должна уточняться на основании утвержденной проектно-сметной документации.

Нормативы разработаны в рублях (без учета НДС) на натуральные показатели основных характеристик жилищного фонда (кв.м общей стоимости, и т.п.) по группам жилых домов и отдельным конструктивам (таблица 4).

Нормативы отражают средний уровень цен на период 2010 года. Нормативы рассчитаны в ценах на середину планового года и учитывают среднегодовые изменения рыночных цен на строительные ресурсы (строительные материалы, оплата труда рабочих, эксплуатация строительных машин, транспортные затраты).

Стоимость строительных ресурсов, принятых для расчета, определена по данным на I квартал 2010 года с прогнозированием изменения стоимости строительных ресурсов на планируемый период.

В целях создания условий для стимулирования собственников помещений в многоквартирных домах в части принятия решения о проведении комплексного капитального ремонта с использованием современных эффективных строительных материалов и технологий, обеспечивающих качественное улучшение условий проживания в многоквартирных домах и повышение их энергоэффективности, при расчете      размера      предельной      стоимости      капитального     ремонта многоквартирных домов использованы:

а)	полный перечень работ по капитальному ремонту,
установленный    частью   3   статьи    15    Федерального   закона,    включая 
мероприятия   по   энерго-,   ресурсосбережению,   в   том   числе   установку
общедомовых   приборов   учета   потребления   коммунальных   ресурсов и 
систем   регулирования   теплопотребления   в   многоквартирном  доме с 
наиболее   сложными   конструктивными   и   техническими   параметрами в 
данном        районе,        которые       обеспечивают максимальный уровень благоустройства;

б)	данные   о   среднем   уровне   рыночных   цен,   сложившихся
муниципальном образовании на отдельные виды работ по капитальному
ремонту   с   использованием   современных   эффективных   строительных 
материалов и технологий.

Нормативы предельной стоимости учитывают производство ремонтных работ в нормальных условиях и включают прямые затраты (оплата труда, стоимость материалов и эксплуатации строительных машин), накладные расходы и сметную прибыль подрядных ремонтно-строительных организаций, а также прочие работы и затраты (за исключением указанных в следующем абзаце).

Нормативы не учитывают:

а)	стоимость  сносов существующих построек и связанные с ними затраты;

б)	стоимость     внутриквартального     благоустройства     тротуаров, озеленения, заборов;

г) стоимость проектно-изыскательских работ и авторского надзора.

Нормативы        учитывают       стоимость        внутридомовых       сетей теплоснабжения,      газоснабжения,      водоснабжения      и      канализации относящихся  к ремонтируемому объекту, до места присоединения их к внутриквартальным сетям.

Вместе с тем, частью 5 статьи 15 Федерального закона № 185-ФЗ установлено,   что  финансовая  поддержка  при  проведении  капитального ремонта     многоквартирного     дома     предоставляется     для     долевого финансирования не только указанных в статье 15 Федерального закона № 185-ФЗ    работ,    но    и    на    разработку    проектной    документации    для капитального ремонта многоквартирных домов, виды работ по которому установлены частью 3 указанной статьи,  и проведение государственной экспертизы   такой   документации   в   соответствии   с   законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

Таблица 4.

Группировка объектов капитального ремонта жилых домов

| Код норм | Наименование вида капитального ремонта | Ед.изм. |
| --- | --- | --- |
| I | Капитальный ремонт зданий в целом (без смены ерекрытий) | кв.м общей площади |
| 1.1. | Каменные здания |  |
| 1.2. | Панельные здания |  |
| II | Капитальный ремонт отдельных элементов зданий |  |
| 2. | Фасады | кв.м фасада |
| 2.1. | Каменные здания |  |
| 2.2. | Панельные здания |  |
| 3. | Крыши, кровли * | кв.м кровли |
| 3.1. | Кровли металлические |  |
| 3.2. | Из штучных материалов |  |
| 3.3. | Кровли рулонные |  |
| 3.4. | Модернизация кровли из штучных материалов на кровли из металлопрофиля (на основании проекта) |  |
| 4. | Внутренние инженерные сети ** | кв.м общей площади |
| 4.1. | Центральное отопление |  |
| 4.2. | Холодное водоснабжение |  |
| 4.3. | Горячее водоснабжение |  |
| 4.4. | Канализация |  |
| 4.5. | Газоснабжение |  |
| 4.6. | Капитальный ремонт и модернизация лифтов |  |
| 5. | Переустройство невентилируемых совмещенных крыш на вентилируемые с утеплением подкровельного чердачного помещения (на основании проекта) | кв. м. кровли |
| 6. | Фасады, требующие утепления | кв. м. фасада |
| 6.1. | Каменные здания |  |
| 6.2. | Панельные здания |  |
| 7. | Ремонт подвальных помещений | кв. м. пола подвала |
| 7.1. | Комплекс работ (в т.ч. ремонт отмостки) |  |
| 8. | Оборудование домов системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения с присоединением к существующим магистральным сетям (до 150 м и на основании проекта) | кв. м. общей площади |

* комплекс работ по ремонту крыш предусматривает использование современных материалов высокого качества, в том числе замену чердачного утеплителя.

** комплекс работ по ремонту внутренних инженерных сетей предусматривает установку общедомовых узлов учета потребления ресурсов.

9.1. Порядок определения плановых показателей стоимости капитального ремонта жилых домов

Для расчета годовых плановых затрат на капитальный ремонт жилищного фонда устанавливаются плановые объемы работ по данным районной программы капитального ремонта данной территории. Для всех жилых домов, предназначенных для капитального ремонта на плановый период (объекты капитального ремонта), отнесенных к соответствующим видам ремонта по типовой группировке (таблица 3), определяются суммарные натуральные показатели ремонта в соответствующих единицах измерения.

Определение затрат на капитальный ремонт жилых домов на плановый период выполняется перемножением плановых объемов работ по группам ремонта на соответствующие нормативы предельной стоимости для региона (таблица 4) с последующим суммированием расчетных затрат по всем группам капитального ремонта жилых домов.

Расчет плановых затрат определяется по формуле:

мер	                  мер          мер

З         = сумма О   *  Н

гр                              гр                  гр

где

мер

З    - плановые затраты на капитальный ремонт жилых домов (тыс. руб.);

гр

мер

О гр  - 	объем работ (в натуральных измерителях - м2) по группе капитального
ремонта на плановый год, принимается по данным адресной программы
ремонта.

9.2. Группировка объектов капитального ремонта многоквартирных жилых домов

Объекты капитального ремонта в нормативах предельной стоимости группируются по факторам-признакам, обуславливающим однородность ремонтных работ, расхода ресурсов и удельную стоимость ремонта на объектах соответствующей группы.

Основными факторами - признаками типовой классификации капитального ремонта жилых домов являются:

•	охват здания ремонтными работами;

•	виды ремонтируемых элементов здания (конструкции и инженерные
системы);

•	материал несущих и ограждающих конструкций.

Жилые здания классифицируются по степени капитальности ограждающих конструкций, этажности, техническому состоянию (физическому износу), соответствию нормативным требованиям к планировке и уровню инженерного обустройства (моральному износу).

Классификация жилых зданий по степени капитальности ограждающих конструкций устанавливается с учетом материала несменяемых (основных) конструктивных элементов, срок службы которых в зданиях является наибольшим (фундаменты, стены, каркасы, перекрытия).

Средние сроки службы конструкций и элементов зданий должны учитываться при планировании ремонтных работ в процессе эксплуатации жилищного фонда, при проектировании капитального ремонта зданий, при разработке норм материально-технического обеспечения жилищных организаций.

Физический износ определяется путем обследования элементов здания визуальным способом, инструментальными методами контроля и испытания их в соответствии с действующими правилами и требованиями.

К капитальному ремонту относятся работы по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий - их восстановление, смена (кроме полной смены фундаментов и стен) или замена на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий, а также восстановление в необходимых объемах отделки помещений и фасадов. Виды работ по капитальному ремонту утверждены Федеральным законом от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию ЖКХ».

По признаку «охват здания ремонтными работами» объекты капитального ремонта подразделяются на:

- капитальный ремонт зданий в целом (комплексный капитальный
ремонт,    при   котором   производится   восстановление   всех   изношенных
конструктивных    элементов,    сетей,    систем,    устройств    и    инженерного
оборудования, указанного в статье 15 федерального закона № 185-ФЗ);

- капитальный  ремонт отдельных элементов  зданий  (выборочный
капитальный    ремонт,    при    котором    производится    смена   или   ремонт
отдельных конструктивных элементов, отдельных участков систем, сетей,
коммуникаций   и   устройств,   инженерного   оборудования,   вышедшего   из
строя).

Капитальный ремонт здания в целом характеризуется полным или частичным охватом ремонтными работами всех (или большинства) строительных конструкций и инженерных систем, имеющихся в здании. При этом стоимость ремонта любой конструкции или системы не должна превышать 50% общей стоимости работ.

К капитальному ремонту отдельных элементов здания относят объекты, на которых выполняется ремонт одной конструкции с сопутствующими (необходимыми по технологии) ремонтными работами по другим элементам здания. Отличительным признаком отнесения объекта к этой группе ремонта является стоимость ремонта отдельной конструкции или инженерной системы, которая должна составлять более половины (50%) общей стоимости ремонта здания.

По виду ремонта основной ремонтируемой конструкции или системы объекты капитального ремонта жилищного фонда подразделяются на группы, имеющие массовый характер по территории:

а)	ремонт   внутридомовых  инженерных   систем   электро-,  тепло-,
газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов
учета   потребления   ресурсов   и   узлов   управления   (тепловой   энергии,
горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

б)	ремонт    или    замена   лифтового    оборудования,    признанного
непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

в)	ремонт крыш;

г)	ремонт    подвальных    помещений,     относящихся     к    общему
имуществу в многоквартирных домах;

д)	утепление и ремонт фасадов.

Финансовая поддержка при проведении капитального ремонта многоквартирного дома предоставляется только для долевого финансирования установленных частью 3 статьи 15 Федерального закона и перечисленных выше видов работ по капитальному ремонту.

Реестр и резервный реестр многоквартирных домов, участвующих в районной адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на территории Новосильского района в 2010 году», с видами работ по капитальному ремонту многоквартирных домов представлены в приложениях 7, 7.1. к настоящей программе.

По признаку «материал несущих конструкций» объекты ремонта подразделяются на каменные здания, крупнопанельные здания и деревянные здания. К каменным зданиям относятся здания из кирпича, легкобетонных блоков и естественного камня; к крупнопанельным – крупнопанельные и крупноблочные; к деревянным – рубленные и каркасно-обшивные здания.

Единицы измерения в классификации приняты индивидуально для отдельных групп капитального ремонта в соответствии с показателями паспортизации жилищного фонда. Объемы ремонтных работ устанавливаются по техническим характеристикам объектов капитального ремонта в соответствующих единицах измерения.

Таблица 5.

Нормативная (предельная) стоимость капитального ремонта

многоквартирных жилых домов на 2010 год по Орловской области

| Код норм | Наименование вида капитального ремонта | Ед. изм. | Руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт зданий в целом (без смены перекрытий) | кв.м общей площади |  |
| 1.1. | Каменные здания |  | 3537 |
| 1.2. | Панельные здания |  | 2808 |
| II | Капитальный ремонт отдельных элементов зданий |  |  |
| 2. | Фасады | кв.м фасада |  |
| 2.1. | Каменные здания |  | 561 |
| 2.2. | Панельные здания |  | 856 |
| 3. | Крыши, кровли | кв.м кровли |  |
| 3.1. | Кровли металлические |  | 2245 |
| 3.2. | Из штучных материалов |  | 1862 |
| 3.3. | Кровли рулонные |  | 1302 |
| 3.4. | Модернизация кровли из штучных материалов на кровли из металлопрофиля (на основании проекта) |  | 2362 |
| 4. | Внутренние инженерные сети | кв.м общей площади |  |
| 4.1. | Центральное отопление |  | 433 |
| 4.2. | Холодное водоснабжение |  | 208 |
| 4.3. | Горячее водоснабжение |  | 343 |
| 4.4. | Канализация |  | 490 |
| 4.5. | Газоснабжение |  | 292 |
| 4.6. | Капитальный ремонт и модернизация лифтов |  | 448 |
| 5. | Переустройство невентилируемых совмещенных крыш на вентилируемые с утеплением под кровельного чердачного помещения (на основании проекта) | кв. м. кровли | 2775 |
| 6. | Фасады требующие утепления | кв. м. фасада |  |
| 6.1. | Каменные здания |  | 2470 |
| 6.2. | Панельные здания |  | 2470 |
| 7. | Ремонт подвальных помещений | кв. м. пола подвала |  |
| 7.1. | Комплекс работ, в т.ч. ремонт отмостки |  | 964 |
| 8. | Оборудование домов системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения с присоединением к существующим магистральным сетям (до 150 м и на основании проекта) | кв. м. общей площади | 2414 |

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 15 Федерального закона районная  программа должна содержать размер предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домах.

Предельная стоимость проведения капитального ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домах для Новосильского района Орловской области установлена дифференцированно и указана в приложении 6 к программе.

10. Ожидаемые социально-экономические результаты

реализации программы

Социально-экономические результаты реализации программы соответствуют планируемым показателям выполнения районной программы, приведенным в приложениях 1-7 программы.

Реализация настоящей программы будет способствовать:

* передаче многоквартирных домов в управление собственникам помещений;

* формированию и передаче земельных участков, расположенных под многоквартирными домами;

* прекращению перекрестного субсидирования различных категорий потребителей, дотирования предприятий коммунальной отрасли;

* созданию конкуренции на рынке предоставления коммунальных услуг, развитию концессиональных механизмов обслуживания систем ЖКХ.

11. Информационное и методическое обеспечение районной программы

Как на этапе разработки районной программы, так и на этапе ее реализации требуется активное участие и большая организационная работа не только администрации Новосильского района, но и товариществ собственников жилья или управляющих организаций, а также непосредственно собственников помещений в многоквартирных домах.

Ключевым моментом программы является заявительный конкурентный характер отбора перечней многоквартирных домов дл включения в районную программу, а также принятие собственникам помещений в многоквартирном доме решений по всем вопроса проведения капитального ремонта, участия в программе и ответственности за принятые решения (в том числе решений об обеспечении своей доли финансирования капитального ремонта). В связи с этим необходимо обеспечить полную информированность собственников помещений в многоквартирном доме обо всех условиях участия в программе.

При реализации программы необходимо предусмотреть проведение информационно-разъяснительной кампании по освещению итогов отбора перечня многоквартирных домов для включения в программу, результатов капитального ремонта многоквартирных домов.

Успешная реализация районной программы в значительной мере зависит от своевременности, доступности и доходчивости информации о:

а)	содержании правовых актов и решений органов государственной
власти Орловской области, органов местного самоуправления о подготовке,
принятии    и    реализации    районной программы;

б)	ходе    реализации    районной программы;

в)	правах и обязанностях собственников жилых и нежилых помещений
в   многоквартирных   домах,   в   которых   предполагается   проводить   или
проводится капитальный ремонт, и о необходимых действиях по защите
этих прав;

г)	системе контроля за расходованием средств Фонда, областного и
районного бюджетов     за     выполнением     районной с   указанием   наименований   осуществляющих контроль органов и фамилий, имен, отчеств должностных лиц, времени их
приема,    почтовых    адресов    и    адресов    электронной    почты,    номеров
контактных телефонов и факсов;

д)	планируемых и фактических результатах выполнения районной 
программы.

Необходимо размещать в средствах массовой информации сообщения:

а)	о дате перечисления и объеме перечисленных в районный бюджет
средств бюджета Орловской области, полученных за счет средств Фонда и
средств   долевого   финансирования   проведения   капитального   ремонта
многоквартирных   домов   областного   бюджета   (в   течение   минимально
необходимого  времени  после  перечисления  в  местный  бюджет средств
бюджета Орловской области);

б)	об    объеме    средств    на    проведение    капитального    ремонта
конкретных    многоквартирных    домов    в    соответствии    с    решением    о
распределении    полученных    средств    и    направляемых    на    долевое
финансирование    проведения    капитального    ремонта    многоквартирных
домов   средств   местного   бюджета   между   многоквартирными   домами,
перечень которых включен в районную программу;

в) о перечислении средств, направляемых на проведение капитального ремонта конкретных многоквартирных домов, на отдельные банковские счета, открытые товариществами собственников жилья и выбранными собственниками помещений в многоквартирном доме управляющими организациями, в соответствии с частью 6 статьи 20 Федерального закона.

В период реализации программы вся информация, связанная с ходом работ, будет размещена во всех доступных населению средствах массовой информации, включая:

а) официальные печатные издания Новосильского района Орловской области;

б) изготовление листовок и буклетов, содержащих такую информацию;

в) иные  средства   массовой информации.

Товариществам собственников жилья и управляющим организациям необходимо доводить до граждан путем размещения на досках объявлений, расположенных в каждом подъезде включенных в перечень районной программы многоквартирных домов или в пределах земельных участков, на которых находятся такие дома, информацию:

а) обо всех привлеченных товариществом собственников жилья или управляющей организацией исполнителях работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (подрядчиках, субподрядчиках) с указанием наименований юридических лиц и (или) фамилий, имен и отчеств индивидуальных предпринимателей, наименований выполняемых ими работ, номеров контактных телефонов, факсов и (при наличии) адресов электронной почты, адресов сайтов в сети Интернет. При изменении подрядчиков и субподрядчиков информация своевременно обновляется;

б)	о    планируемых    и    реальных    сроках    начала    и    окончания
выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, а при 
необходимости изменения таких сроков - о причинах их переноса и новых
сроках (сведения о выполнении указанных работ обновляются не реже чем
один раз в месяц);

в)	о дате и времени приемки результатов работ по капитальному
ремонту многоквартирных домов (не позднее чем за пять рабочих дней со
дня приемки) и о результатах приемки указанных работ.

12. Порядок привлечения товариществом собственников жилья либо

выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме

управляющей организацией подрядных организаций для выполнения

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

После поступления средств Фонда и средств долевого финансирования областного бюджета должно быть принято решение о распределении полученных и предусмотренных в местном бюджете средств на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов между многоквартирными домами, которые включены в районную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов. Средства перечисляются на отдельные банковские счета товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива, выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организации, которые осуществляют управление многоквартирным домом.

В соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации и Федерального закона № 185-ФЗ подрядные организации привлекаются для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома товариществом собственников жилья либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией.

При привлечении подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках районной программы капитального ремонта:

а)	администрация Новосильского района в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года №135-ФЗ "О защите конкуренции" не вправе выбирать подрядчиков или устанавливать   перечень   организаций,   которые   могут  быть   привлечены
товариществами собственников жилья или управляющими организациями в
качестве подрядчиков для проведения капитального ремонта;

б)	не    должна    допускаться     обязательная     или    добровольная
аккредитация     (регистрация)    при    органах    местного    самоуправления
организаций и индивидуальных предпринимателей в целях рекомендации их товариществам собственников жилья или управляющим организациям в качестве подрядчиков для выполнения работ по капитальному ремонту;

в) подрядчики не могут быть ограничены в участии в привлечении к выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в зависимости от наличия или отсутствия опыта работы в районе.

В соответствии со статьями 2 и 3, пунктом 4 статьи 421, пунктом 1 статьи 42, пунктом 4 статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации, администрация Новосильского района не вправе принимать правовые акты, содержащие гражданско-правовые нормы, обязательные для сторон при заключении и исполнении договоров подряда по выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, и утверждать типовые договоры подряда. В качестве методической поддержки можно рекомендовать примерные договоры подряда, обеспечивающие защиту интересов товариществ собственников жилья и управляющих организаций.

Для обеспечения единого, соответствующего рыночным условиям подхода и в качестве методической помощи товариществам собственников жилья и управляющим организациям при выборе подрядных организаций не рекомендуется привлечение товариществом собственников жилья или управляющей организацией подрядчика без предварительного рассмотрения предложений не менее чем трех подрядчиков.

Решение о выборе подрядчика должно содержать перечень подрядных организаций, предложения которых были рассмотрены и оценены.

Решение о выборе подрядной организации:

а)	утверждается      общим      собранием      членов     товарищества
собственников   жилья,   если   в   соответствии   с   уставом   товарищества
собственников    жилья     это     не    является     компетенцией     правления
товарищества собственников жилья;

б)	принимается        управляющей        организацией,        выбранной
собственниками     помещений     в     многоквартирном     доме,     при     этом
управляющая  организация  при  обращении  собственников  помещений
в многоквартирном    доме    обязана    предоставить    обоснование    выбора
подрядной организации.

Целесообразно указывать рекомендуемые критерии оценки предложений подрядчиков и определять относительное значение каждого такого критерия и порядок применения критериев при оценке предложений подрядчиков. Критерии должны устанавливаться с учетом сложившегося рынка услуг (работ) подрядчиков и отражать:

а) квалификационные данные, опыт, деловую репутацию, степень надежности, профессиональную компетентность инженерно-технических работников подрядчиков и других работников подрядчика, которые будут выполнять работы по капитальному ремонту многоквартирного дома;

б)	соответствие     представленных     подрядчиками     предложений
запросу на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного
дома;

в)	цену предложения, включая любые вспомогательные и смежные расходы;

г)	предлагаемые подрядчиками технологии выполнения работ по
капитальному ремонту.

Подрядчик для принятия его предложения товариществом собственников жилья или управляющей организацией должен представить, как минимум, следующую информацию:

а)	наименование   (фирменное   наименование)   организации   или
фамилию,  имя  и  отчество индивидуального предпринимателя,  почтовый
адрес,    государственный    регистрационный    номер,    идентификационный
номер налогоплательщика;

б)	сведения    о    наличии    лицензий,    необходимых    в    случаях,
установленных федеральными законами, для проведения соответствующих
работ по капитальному ремонту;

в)	информацию о квалификации подрядчика и перечне объектов, в
отношении      которых      подрядчик      выполнял      работы,      аналогичные
заказываемым работам по капитальному ремонту;

г)	краткое описание предлагаемых работ, в том числе технологий и
материалов, их объективные технические и качественные характеристики;

д)	цена или расчет определения цены работ и краткое изложение
других основных условий предложения подрядчика;

е)	краткое изложение порядка представления ответов на запросы,
касающиеся разъяснения своих предложений.

Общему собранию членов товарищества собственников жилья либо общему собранию собственников помещений в многоквартирном доме рекомендуется выбрать представителей собственников помещений в многоквартирном доме или общественную комиссию собственников помещений для участия в приемке работ и подписания акта сдачи-приемки работ по капитальному ремонту.

Для перечисления субсидии, предусмотренной на проведение капитального ремонта многоквартирного дома в соответствии с Федеральным законом, товарищества собственников жилья или управляющие организации до перечисления субсидии дополнительно к документам, указанным в части 6 статьи 20 Федерального закона представляют в администрацию Новосильского района:

а)	решение о выборе подрядной организации;

б)	копию   предварительного   договора    подряда    на    проведение капитального ремонта.

Администрация Новосильского района может:

- осуществить финансирование проведения семинаров для обучения по вопросу привлечения подрядчиков на альтернативной основе товариществ собственников жилья, если соответствующие многоквартирные дома включены в перечень многоквартирных домов в рамках районной программы и (или) издать методическое пособие по этому вопросу;

-	организовать   консультации   по   вопросу   выбора   подрядчиков   и
заключению договора подряда;

-	организовать    проведение    «ярмарок    подрядчиков»    и    других
мероприятий,	способствующих	выбору	товариществами
квалифицированных и добросовестных подрядных организаций.

13. Управление выполнением мероприятий программы и контроль за ее реализацией, представление отчетности о её исполнении

Оперативное управление выполнением мероприятий программы и текущее руководство программой осуществляет Администрация Новосильского района Орловской области - руководитель программы.

Руководитель программы осуществляет мониторинг выполнения программы. Мониторинг осуществляется на основе сбора и анализа отчетности о ходе работ и отчетности о расходовании средств. Форма отчета утверждается руководителем Департамента строительной и жилищно-коммунальной политики Орловской области.

Руководитель программы в установленном порядке отчитывается перед Департаментом строительной и жилищно-коммунальной политики Орловской области в сроки, позволяющие подвести итоги реализации программы за отчетный период.

Приложение 1

к районной адресной программе

«Проведение капитального ремонта многоквартирных

жилых домов на территории Новосильского района» в 2010 год

Планируемые показатели выполнения адресной программы

Новосильского района Орловской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в 2010 году

| Показатели выполнения программы |  | Единицы измерения | Новосильский район |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Многоквартирный жилищный фонд, в котором проведен капитальный ремонт: |  |  |  |
| 1.1. количество многоквартирных домов |  | шт | 6 |
| 1.2. общая площадь жилищного фонда, всего, |  | тыс. кв. м. | 13,0 |
| 1.3. в том числе общая площадь жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | тыс. кв. м. | 8,8 |
| 2. Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт: 2.1. от общего числа многоквартирных домов, включенных в районную программу |  | проценты | 100 |
| 2.2. от общего числа многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту на дату принятия районной программы |  | проценты | 10,0 |
| 2.3. от общего числа многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту на дату принятия первой районной программы (накопительным итогом) |  | проценты | 26,7 |
| 3. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); |  | проценты | 100 |
| 4. Доля многоквартирных домов, в которых проведен комплексный капитальный ремонт согласно установленному Федеральным законом перечню работ по капитальному ремонту: 4.1. от общего числа многоквартирных домов, включенных в районную программу |  | проценты | 16,6 |
| 4.2. от общего числа многоквартирных домов, включенных во все районные программы за период действия Фонда (накопительным итогом) |  | проценты | 43,7 |
| 5. Объем финансирования проведения капитального ремонта, 5.1. в том числе за счет средств Фонда | млн. руб. |  | 6,8 6,0 |
| 6. Средняя стоимость проведения капитального ремонта |  | тыс.руб./кв.м. | 0,52 |
| 7. Изменение количества товариществ собственников жилья с даты принятия первой районной программы (накопительным итогом) |  | шт./процент | 14/36,7 |
| 8. Доля израсходованных средств лимита финансовой поддержки Фонда субъекту Российской Федерации на проведение капитального ремонта многоквартирных домов: 8.1. на муниципальную программу |  | проценты | 40 |
| 8.2. на все реализованные муниципальные программы |  | проценты | 100 |

Приложение 2

к районной адресной программе

«Капитальный ремонт многоквартирных

жилых домов на территории Новосильского района» в 2010 год

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках адресной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Новосильского района Орловской области в 2010 году

| № пп | Адрес многоквартир-ного дома | Год |  | группа капитальности | Площадь помещений, кв. м. |  |  |  | Планируемый перечень работ по капитальному ремонту | Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб. /кв.м. общей площади помещений МКД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | В том числе за счет средств |  |  |  |  |
|  |  | ввода в эксплуатацию | последнего комплексного капитального ремонта |  | общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, всего 1 | в том числе жилых |  |  |  |  |  | Местного бюджета (субсидия |  |  | ТСЖ, собственников |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  | в том числе жилых, находящихся в собственности граждан |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет бюджета субъекта Российс-кой Федерации | предусмотренные в местном бюджете на долевое финансиро-вание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | г. Новосиль, ул.Володарского, д. 36 | 1969 | не проводился | 3 | 986,60 | 718,90 | 642,80 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов | 606,900 |  | 537,106 | 35,547 | 3,902 | 30,345 | 0,62 |
| 2 | г. Новосиль, ул. Карла Маркса, д. 28 | 1964 | не проводился | 3 | 763,60 | 573,60 | 452,50 |  | Ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, утепление и ремонт фасадов | 763,925 |  | 676,072 | 44,744 | 4,912 | 38,197 | 1,00 |
| 3 | г. Новосиль, ул. Карла Маркса, д. 86 | 1987 | не проводился | 2 | 6 537,90 | 4 462,0 | 4 462,00 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, утепление и ремонт фасадов | 3 193,239 |  | 2 826,016 | 187,033 | 20,528 | 159,662 | 0,49 |
| 4 | г. Новосиль. ул. 348- Стрелковой дивизии, д. 39 б | 1961 | не проводился | 3 | 1 267,20 | 896,40 | 896,40 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов | 753,577 |  | 666,915 | 44,138 | 4,845 | 37,679 | 0,59 |
| 5 | с. Вяжи, ул. Горбатова, д. 2 | 1983 | не проводился | 2 | 1 720,00 | 1 320,2 | 1 248,90 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов | 752,175 |  | 665,674 | 44,055 | 4,837 | 37,609 | 0,44 |
| 6 | с. Вяжи, ул. Горбатова, д. 4 | 1982 | не проводился | 2 | 1 720,00 | 1 320,2 | 1 120,00 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов | 735,420 |  | 650,846 | 43,074 | 4,729 | 36,771 | 0,43 |
|  | Итого: |  |  |  | 12 995,30 | 9291,30 | 8 822,60 |  | 1,00 | 6 805,236 |  | 6 022,629 | 398,591 | 43,753 | 340,263 | 0,52 |
| ВСЕГО МКД по Новосильскому району, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 6 шт. |  |  |  |  | ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки : 9 291,30 кв. м. |  |  |  | ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 1 |  | ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по МО: 6 805,236 тыс. руб. в том числе за счет средств: Фонда: 6 022,629 тыс. руб. долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации: 398,591 тыс. руб. местного бюджета: 43,753 тыс. руб. ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД: 340,263 тыс. руб. |  |  |  |  |  |

Приложение 2.1.

к районной адресной программе

«Проведение капитального ремонта многоквартирных

жилых домов на территории Новосильского района» в 2010 год

Резервный перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории Новосильского района в 2010 году

| № пп | Адрес многоквартир-ного дома | Год |  | группа капитальности | Площадь помещений, кв. м. |  |  |  | Планируемый перечень работ по капитальному ремонту | Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб. /кв.м. общей площади помещений МКД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | В том числе за счет средств |  |  |  |  |  |
|  |  | ввода в эксплуатацию | последнего комплексного капитального ремонта |  | общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, всего 1 | в том числе жилых |  |  |  |  |  | Местного бюджета (субсидия |  |  |  | ТСЖ, собственников |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  | в том числе жилых, находящихся в собственности граждан |  |  |  | за счет средств Фонда |  | за счет бюджета субъекта Российской Федерации | предусмотренные в местном бюджете на долевое финансирование |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | с. Заречье, ул. Центральная, д. 14 | 1964 | не проводился | 3 | 786,1 | 756,1 | 756,1 |  | Ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов, ремонт внутридомовых инженерных систем | 3 193,239 |  |  | 2 826,016 | 187,033 | 20,528 | 159,662 | 4,06 |
| 2 | г. Новосиль, ул. Панюшкина, д. 4 | 1961 | не проводился | 3 | 324,2 | 294,2 | 294,2 |  | Ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов, ремонт внутридомовых инженерных систем | 606,900 |  |  | 537,106 | 35,547 | 3,902 | 30,345 | 1,87 |
|  | Итого: |  |  |  | 1110,3 | 1050,3 | 1050,3 |  | 0 | 3 800,139 |  |  | 3363,122 | 222,580 | 24,430 | 190,007 | 3,42 |
| ВСЕГО МКД по Новосильскому району, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 2 |  |  |  |  | ВСЕГО площадь жилых помещений МКД которым планируется предоставление финансовой поддержки: 1050,3 кв.м. |  |  |  | ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту:0 шт. |  | ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по МО: 3800,139 тыс. руб., в том числе за счет средств: Фонда - 3363,122 тыс. руб.; долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации - 222,580 тыс. руб.; местного бюджета - 24,430 тыс. руб.; ТСЖ, других кооперативов либо. собственников помещений в МКД - 190,007 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к районной адресной программе

«Проведение капитального ремонта многоквартирных

жилых домов на территории Новосильского района» в 2010 год

Перечень организационно-технических мероприятий

| № пп | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Исполнитель | Срок начала | Срок окончания | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подготовка необходимой документации на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома и проведение, при необходимости, государственной экспертизы документации | Муниципальные образования 1- го уровня, ТСЖ, управляющая организация | 10/01/2010 | 01/05/2010 | Средства членов ТСЖ, собственников |
| 2 | Решение о распределении полученных средств и предусмотренных в местном бюджете средств на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов между многоквартирными домами , которые включены в программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и управление которыми осуществляется товариществами собственников жилья, управляющей организацией, выбранной собственниками помещений в многоквартирных домах | Проект распоряжения готовит производственно- экономический отдел | В течение 14 дней со дня поступления средств | В течении 14 дней со дня поступления средств | - |
| 3 | Уведомление товарищества собственников жилья, управляющей организации, которые осуществляют управление многоквартирными домами, в отношении которых принято решение о выделении средств на капитальный ремонт, о принятии такого решения с указанием объёмов средств, предусмотренных на проведение капитального ремонта конкретного многоквартирного дома | Финансовый отдел администрации Новосильского района | В течение 7 дней со дня принятия решения | В течение 7 дней со дня принятия решения | - |
| 4 | Предоставление в отдел по производственно-экономической деятельности следующих документов: | ТСЖ, управляющая организация | в течение 30 дней со дня получения уведомления | в течение 30 дней со дня получения уведомления | - |
| 4.1. | - уведомления об открытии счетов с указанием реквизитов; | -«»- | -«»- | «» | - |
| 4.2. | - решения общего собрания членов ТСЖ, собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома за счёт средств товариществ собственников жилья либо собственников помещений в многоквартирном доме в размере не менее чем пять процентов общего объёма средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома в соответствии с Законом № 185- ФЗ; | -«»- | -«»- | «» | - |
| 4.3. | - утверждённой общим собранием членов товарищества собственников жилья либо собственников помещений в многоквартирном доме сметы расходов на капитальный ремонт такого многоквартирного дома. | -«»- | -«»- | «» | - |
| 5. | Проведение работ по привлечению подрядной организации для капитального ремонта многоквартирного жилого дома | ТСЖ, управляющая организация | в течение 40 дней со дня получения уведомления | в течение 40 дней со дня получения уведомления | - |
| 6. | Определение уполномоченных лиц, участвующих в приёмке работ | Члены ТСЖ, собственники | в течение 30 дней со дня получения уведомления | в течение 30 дней со дня получения уведомления |  |
| 7. | Информационное и методическое обеспечение | Администрация Новосильского района, ТСЖ, управляющая организация | постоянно | постоянно | - |

Приложение 4

к районной адресной программе

«Проведение капитального ремонта многоквартирных

жилых домов на территории Новосильского района» в 2010 год

Лимиты предоставления финансовой поддержки Новосильским районом Орловской области

на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов на 2010 год

| Муниципальное образование | Всего, руб. | Лимит Фонда, руб. | Местный бюджет, руб. | Областной бюджет, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Новосильский район | 6 805 232 | 6 022 629 | 43 750 | 398 591 |

Приложение 5

к районной адресной программе

«Проведение капитального ремонта многоквартирных

жилых домов на территории Новосильского района» в 2010 год

Информация об объемах средств, направляемых в 2010 году на мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов,

из всех источников финансирования

| № пп | Наименование муниципального образования | ВСЕГО будет направлено из всех источников финансирования, тыс. руб. | Средства Фонда на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, тыс. руб. | Средства бюджета Орловской области на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, тыс. руб. | Средства бюджетов муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новосильский район | 6 805,236 | 6 022,629 | 398,591 | 43,753 |

Приложение 6

к районной адресной программе

«Проведение капитального ремонта многоквартирных

жилых домов на территории Новосильского района» в 2010 год

Предельная стоимость проведения капитального ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домах для Новосильского района Орловской области

| № пп | Муниципальное образование | Предельная стоимость проведения капитального ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домах, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Новосильский район | 1,00 |

Приложение 7

к районной адресной программе

«Проведение капитального ремонта многоквартирных

жилых домов на территории Новосильского района» в 2010 год

Реестр МКД, участвующих в районной адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов

на территории Новосильского района» в 2010 году

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (улица, № дома) | Виды работ по капитальному ремонту МКД, предусмотренные п.3 ст.15 185-ФЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./кв.м. общей площади помещений в МКД | Предельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./ общей площади помещений в МКД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | комплексный ремонт (всего) тыс. руб. | ремонт внутридом. инженерных систем | ремонт крыши |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт подвальных помещений |  | утепление и ремонт фасадов |  | Изготовле-ние ПСД |  |  |
|  |  |  | тыс.руб. | кв.м. | тыс.руб. | ед. | тыс.руб. | кв.м. | тыс.руб. | кв.м. | тыс.руб. | тыс.руб | тыс.руб /кв.м. | тыс.руб /кв.м. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |
| 1 | г. Новосиль, ул. Володарского, д. 36 | 0,000 | 90,000 | 699,600 | 410,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 529,000 | 95,000 | 11,900 | 0,62 | 1,00 |
| 2 | г. Новосиль, ул. К. Маркса, д. 28 | 0,000 | 0,000 | 547,800 | 616,445 | 0,000 | 0,000 | 85,700 | 32,500 | 540,000 | 100,000 | 14,980 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | г. Новосиль, ул. К. Маркса, д. 86 | 3 193,239 | 1 299,345 | 1 145,000 | 800,000 | 0,000 | 0,000 | 208,000 | 95,680 | 2 339,000 | 935,600 | 62,614 | 0,49 | 1,00 |
| 4 | г. Новосиль, ул. 348- Стрелковой дивизии, д. 39 б | 0,000 | 120,000 | 743,000 | 468,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 442,000 | 150,000 | 14,777 | 0,59 | 1,00 |
| 5 | с. Вяжи, ул. Горбатова, д. 2 | 0,000 | 220,000 | 628,000 | 400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 550,000 | 117,425 | 14,750 | 0,44 | 1,00 |
| 6 | с. Вяжи, ул. Горбатова, д. 4 | 0,000 | 221,000 | 628,000 | 400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 550,000 | 100,000 | 14,420 | 0,43 | 1,00 |

Приложение 7.1.

к районной адресной программе

«Проведение капитального ремонта многоквартирных

жилых домов на территории Новосильского района» в 2010 год

Резервный реестр МКД, участвующих в районной адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов

на территории Новосильского района» в 2010 году

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (улица, № дома) | Виды работ по капитальному ремонту МКД, предусмотренные п.3 ст.15 185-ФЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./кв.м. общей площади помещений в МКД | Предельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./ общей площади помещений в МКД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | комплексный ремонт (всего) тыс. руб. | ремонт внутридом. инженерных систем | ремонт крыши |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт подвальных помещений |  | утепление и ремонт фасадов |  | Изготовле-ние ПСД |  |  |
|  |  |  | тыс.руб. | кв.м. | тыс.руб. | ед. | тыс.руб. | кв.м. | тыс.руб. | кв.м. | тыс.руб. | тыс.руб | тыс.руб /кв.м. | тыс.руб /кв.м. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |
| 1 | с. Заречье, ул. Центральная, д. 14 | 0,000 | 1 395,025 | 729,600 | 800,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 549,000 | 935,6000 | 62,614 | 4,06 | 4,06 |
| 2 | г. Новосиль, ул. Панюшкина, д. 4 | 0,000 | 90,000 | 287,000 | 410,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 270,000 | 95,000 | 11,900 | 1,87 | 4,06 |

Приложение 8.

к районной адресной программе

«Проведение капитального ремонта многоквартирных

жилых домов на территории Новосильского района» в 2010 год

Перечень многоквартирных домов, включенных для перехода на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показателями коллективных (общедомовых) приборов учета на 2010 год в рамках реализации районной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на территории Новосильского района» в 2010 году

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (улица, № дома) | Потребность в установке общедомовых приборов учета, в том числе |  |  |  |  |  | Стоимость установки общедомовых приборов учета всего, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приборы учета потребления воды |  | Приборы учета потребления тепла |  | Приборы учета потребления электроэнергии |  | На установку общедомовых приборов учета, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фонда | Консолидированного бюджета Орловской области | ТСЖ, собственников |
|  |  | единиц | тыс. руб. | единиц | тыс. руб. | единиц | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | г. Новосиль, ул. Володарского, д. 36 | 1 | 5 | ИПО |  | Установлено |  | 5,000 | 4,425 | 0,325 | 0,250 |
| 2 | г. Новосиль, ул. К. Маркса, д. 28 | Установлено |  | ИПО |  | Установлено |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | г. Новосиль, ул. К. Маркса, д. 86 | 1 |  | 1 | 150 | Установлено |  | 175,000 | 154,875 | 11,375 | 8,750 |
| 4 | г. Новосиль, ул. 348- Стрелковой дивизии, д. 39 б | 1 |  | ИПО |  | Установлено |  | 5,000 | 4,425 | 0,325 | 0,250 |
| 5 | с. Вяжи, ул. Горбатова, д. 2 | 1 |  | ИПО |  | Установлено |  | 5,000 | 4,425 | 0,325 | 0,250 |
| 6 | с. Вяжи, ул. Горбатова, д. 4 | 1 |  | ИПО |  | Установлено |  | 5,000 | 4,425 | 0,325 | 0,250 |
|  | Итого: | 5 | 45 | 1 | 150 | 0,00 | 0,00 | 195,000 | 172,575 | 12,675 | 9,750 |