РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ   ОБЛАСТЬ

## Новосильский районный Совет

народных депутатов

303500

Орловская обл.г. Новосиль ул.К.Маркса 16                                                                                  т.2-19-59

Р Е Ш Е Н И Е  № 432

О районной адресной программе

«Переселение граждан,

проживающих на территории

Новосильского района, из аварийного

жилищного фонда в 2010 году»

Принято районным Советом народных депутатов                                             23 апреля 2010 года

Утвердить районную адресную программу «Переселение граждан,  проживающих на территории Новосильского района, из аварийного жилищного фонда в 2010 году» (прилагается).

Глава Новосильского района                                                                          В.Д.Борзёнков

23 апреля 2010 года

Районная адресная программа

«Переселение граждан, проживающих на территории Новосильского района Орловской области, из аварийного жилищного фонда» в 2010 году.

Паспорт программы

Районная адресная программа «Переселение граждан,                                                         проживающих на территории Новосильского района

Наименование

программы

Орловской области, из аварийного жилищного фонда» в 2010 году (далее - Программа)

Основание для	Федеральный закон от июля 2007 года № 185- ФЗ «О Фонде

разработки программы     содействия реформированию ЖКХ»

Муниципальный  заказчик программы

Руководитель

Программы

Разработчики программы

Цели и задачи программы

Важнейшие и  целевые индикаторы

и показатели

программы

Сроки реализации

Программы

Объемы и источники

финансирования

программы

Администрация Новосильского района Орловской области.

Администрация Новосильского района Орловской области (далее – Администрация).

Администрация Новосильского района Орловской области.

- финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, собственники помещений в которых проявили готовность участвовать в программе по переселению граждан;                                                       - создание комфортных, безопасных и благоприятных условий проживания граждан;                                                                          - реализация организационных, финансовых и инвестиционных механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда

- количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного подлежащим сносу;

- площадь ликвидируемого аварийного жилищного фонда (показатели реализации программы приведены в приложении 1 программы).

2010 год

Источники финансирования Программы – средства финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в пределах утвержденного для Орловской области лимита предоставления финансовой поддержки, а также средства

долевого финансирования за счет бюджета Орловской области и районного бюджета.

Общая стоимость программы составляет 3 158 820 рублей:

Ожидаемые конечные           —   переселение 8 человек, проживающих в аварийном

показатели социально-        жилищном фонде;

экономической

эффективности	              - ликвидация 130,8 кв. м. жилых помещений в аварийном

жилищном фонде;

- расселение и последующий снос 1 аварийного жилого дома.

Управление                                    - координацию      деятельности      программы

программой и система            осуществляет руководитель программы;
организации контроля

за ее реализацией                      - руководитель программы    в установленном

порядке отчитывается перед Департаментом строительной и жилищно-коммунальной политики Орловской области о ходе исполнения программы в сроки, позволяющие подвести итоги отчетного периода

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Одной из наиболее острых социальных проблем в Новосильском районе продолжает оставаться неудовлетворительное состояние жилищного фонда.

В 2007 году на основе инициативы Президента Российской Федерации сформирован Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее также – Фонд), выступающий одним из источников федерального финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

К жилым помещениям с неудовлетворительными условиями проживания можно отнести жилищный фонд, признанный аварийным и подлежащим сносу в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 28.01.06 г. № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

На территории Новосильского района Орловской области 265,5 кв. метров аварийного жилищного фонда, подлежащего сносу. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках Программы, признанных до 1 января 2007 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации приведен, в приложении 2 к Программе.

Аварийный жилищный фонд – источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Этот жилищный фонд негативно влияет и на здоровье граждан, и на демографические проблемы. Проживание в нем зачастую понижает социальный статус гражданина, не дает возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения. Проживание в указанных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и сужает возможности их использования.

Ощутимы и негативные экономические последствия существования аварийного жилищного фонда. Низкий уровень благоустройства - это снижение потенциального рынка коммунальных услуг, в то время как состояние самих коммуникаций, обеспечивающих такого рода жилые помещения коммунальными ресурсами, неудовлетворительное.

Масштабы проблемы велики, поскольку в период переходной экономики произошел спад как в строительстве новых жилых помещений, так и в поддержании в нормативном состоянии существующего жилищного фонда. Приоритетность этой задачи очевидна, поскольку, помимо неудовлетворительных жилищных условий, проживание в таких домах прямо угрожает жизни и здоровью граждан.

При адресном подходе к решению проблемы финансовые ресурсы Программы будут использованы максимально рационально и с учетом социальной справедливости.

В связи со сложившейся ситуацией констатируется необходимость решения проблемы аварийного жилищного фонда программно-целевым методом с оказанием государственной поддержки в рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», реализации основных положений Жилищного кодекса РФ и Федерального закона от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ» (далее - Федерального закона, Федерального закона №185-ФЗ).

Работа по реализации Федерального закона № 185-ФЗ на территории района беспрецедентна по объемам работ и выделенным на эти цели средствам. Проводимые работы обеспечат предоставление комфортных и благоприятных условий проживания гражданам на территории района, что повлечет за собой успешное социально- экономическое развитии района.

2. Основные цели и задачи районной адресной программы, целевые индикаторы и показатели

Целью Программы по переселению граждан является финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, собственники помещений в которых проявили готовность участвовать в районной программе по переселению граждан, при условии что органы местного самоуправления обеспечивают выполнение определенных Федеральным законом №185-ФЗ показателей реформирования жилищно-коммунального    хозяйства. Для ее достижения будут решаться следующие вопросы:

- разработка и реализация нормативных правовых актов и организационных механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- мониторинг жилищного фонда района:

- формирование и реализация финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения переселения граждан;

- реализация механизмов расселения из аварийного жилищного фонда, подлежащего сносу.

В ходе реализации Программы будут решены следующие основные задачи:

* создание комфортных, безопасных    и    благоприятных   условий проживания граждан;

* разработка и реализация организационных, финансовых и инвестиционных механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Целевыми показателями оценки хода реализации Программы являются:

* количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного подлежащим сносу;

* площадь ликвидируемого аварийного жилищного фонда.

Оценка хода реализации Программы будет осуществляться по этим показателям ежегодно.

Реализация Программы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы.

Ожидаемый эффект от реализации Программы - расселение 1 жилого дома, переселение 8 человек, ликвидация 130,8 кв. метров аварийных жилых помещений. Показатели выполнения программы указаны в приложении 1.

3. Механизм   реализации   Программы

Механизм реализации программы включает в себя механизм управления Программой и механизм взаимодействия муниципального заказчика и участников Программы.

Федеральный закон № 185-ФЗ установил правовые и организационные основы предоставления государственной финансовой поддержки в целях реформирования ЖКХ и формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом. Закон установил порядок выделения государственной корпорацией средств федерального бюджета органам государственной власти субъектов РФ; критерии выделения средств федерального бюджета субъектам РФ, в том числе общие условия, направленные на стимулирование реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

Механизм Программы сформирован как составная часть общей системы оказания государственной финансовой поддержки органам местного самоуправления по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Руководителем Программы является администрация Новосильского района Орловской области.

На основании Закона и методических рекомендаций Фонда содействия по реформированию ЖКХ рабочая группа по обеспечению своевременного и качественного формирования заявки Новосильского района Орловской области на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, созданная постановлением Главы администрации Новосильского района № 142 от 25.09.2007 г., формирует и направляет в Фонд соответствующую заявку. Заявка и районная программа формируется совместно с органами местного самоуправления на территории которых выполняются условия Федерального закона № 185-ФЗ.

Перечень многоквартирных домов, признанных до 1 января 2007 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках программы и которые включены в районную адресную программу, приведен в приложении 2 к Программе. Согласно пункту 1 части 2 статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ Программа по переселению граждан содержит перечень многоквартирных домов, признанных до 1 января 2007 года в установленном порядке аварийными.

Перечень домов сформирован на основе критериев отбора многоквартирных домов, установленного размера планируемой выкупной цены жилых помещений в аварийных многоквартирных домах (на единицу общей площади изымаемого жилого помещения), обоснования ресурсного обеспечения, приведенных в отдельных разделах настоящей Программы.

После принятия Фондом решения о предоставлении финансовой поддержки и поступлении средств Фонда в бюджет Орловской области, средства Фонда и средства областного бюджета направляются в муниципальные образования, претендующими в соответствии с заявкой на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда и выполнившими предусмотренные статьей 14 Закона условия предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда.

Принципы распределения средств финансовой поддержки и объемы долевого финансирования указаны в разделе 7 настоящей Программе. Объемы финансирования Программы на 2010 год представлены в приложении 5 к Программе. Размер планируемой цены приобретения жилых помещений на рынке жилья (на единицу общей площади жилого помещения) представлен в приложении 6 к настоящей Программе.

Средства областного бюджета, предусмотренные в Программе, направляются на безвозвратной и безвозмездной основе на долевое финансирование работ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда при следующих условиях:

- включение жилого дома в районную адресную программу переселения
граждан из аварийного жилищного фонда на 2008-2011 годы, утвержденную в установленном законодательством порядке и предусматривающую участие в софинансировании работ из средств районного бюджета;

- признание многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим сносу в
порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 28.01.06 г. № 47 «Об
утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;

- соблюдению условий предоставления финансовой поддержки, указанных в Федеральном законе №185-ФЗ;

- соблюдению органами местного самоуправления при переселении граждан из
аварийного жилищного фонда статей 32 и 86 Жилищного кодекса Российской Федерации;

- принятие всеми собственниками жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, приведенных в приложении 2 к Программе, на общих собраниях единогласного решения о готовности участвовать в Программе.                                                                                            Основным механизмом реализации Программы являются работы по переселению граждан из аварийных жилых домов, приведенных в приложении 2 Программы.

Руководитель Программы осуществляет мониторинг выполнения Программы. Мониторинг осуществляется на основе сбора и анализа отчетности о ходе работ, о ходе выполнения предусмотренных Законом условий предоставления финансовой поддержки и отчета о расходовании средств.

Формы отчетности утверждаются руководителем Департамента строительства, транспорта и ЖКХ.

Руководитель Программы отчитывается перед Департаментом строительства, транспорта и ЖКХ в сроки, позволяющие подвести итоги реализации Программы за отчетный период.

В случае непредставления отчетности, выявления нецелевого использования денежных средств, использования средств Фонда и областного бюджета без долевого финансирования со стороны районного бюджета или невыполнения условий предоставления средств поддержки, руководитель Программы приостанавливает предоставления финансовой поддержки до устранения выявленных замечаний.

4. Перечень муниципальных образований, участвующих в районной  программе и выполнивших условия предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, предусмотренные статьей 14 Федерального закона № 185-ФЗ

В рамках проводимой с органами местного самоуправления работы по формированию заявки на получение средств государственной поддержки в 2010 году  признаются выполнившими условия предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, предусмотренные статьей 14 Федерального закона № 185- ФЗ, следующее муниципальное образование – г. Новосиль (таблица 1):

Таблица 1

| Наименование муниципального образования | Численность населения, чел. | Доля населения, проживающего на территории муниципального образования, от общего количества населения Орловской области |
| --- | --- | --- |
| Новосильский район | 9 593 | 1,17 |

5. Система программных мероприятий

Основные организационные мероприятия по реализации Программы представлены в приложении 3 к Программе.

Перечень организационных мероприятий включает в себя нормативно-правовую работу и последовательность действий всех участников Программы.

Важным условием выполнения мероприятий программы является последовательность действий всех заинтересованных участников Программы.

Источниками финансирования работ являются консолидированные средства- Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного бюджета, районного бюджета.

6. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования Программы в 2010 году составит 3 158 820 рублей, в том числе:

- субсидии бюджета за счет средств Фонда – 2 953 496 рублей;

- субсидии бюджета за счет средств областного бюджета – 185 016 рублей;

- субсидии, предусмотренные в районном бюджете на долевое финансирование – 20 308 рублей.

Программа рассчитана на реализацию в 2010 году.

Таким образом, мероприятия по переселению граждан и ликвидации аварийного жилищного фонда осуществляются за счет консолидации средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного бюджета, районного бюджета.

Объемы финансирования работ из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ определены по расчетным формулам, приведенным в статье 18 Закона. Средства районного бюджета определены на основании планируемых безвозмездных перечислений районному бюджету и на основании расходов, определенных в районных программах.

При обосновании объема средств долевого финансирования Программы предусмотрено два варианта по переселению граждан из аварийных домов:

- предоставление жилого помещения по договору социального найма (для жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности);

- мена на другое, вновь построенное помещение (для жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности).

Для прогнозирования стоимости Программы установлен размер цены приобретения жилых помещений у застройщика в новостроящихся многоквартирных домах (на единицу общей площади).

Средства Программы будут направлены для приобретения у застройщика жилых помещений в новостроящихся многоквартирных домах в целях предоставления их по договорам социального найма и договорам мены – 3 158 820 рублей.

7. Принципы распределения средств финансовой поддержки и объемы                          долевого финансирования

Лимит для района рассчитывается в соответствии со статьей 18 Федерального закона N 185-ФЗ.

Лимит для соответствующего муниципального образования Орловской области на весь период реализации Федерального закона № 185-ФЗ рассчитывается как произведение общего лимита для Орловской области в размере 1 555 410 929,7 рублей и частного от деления общей площади жилищного фонда такого муниципального образования, по данным статистической отчетности на 1 января 2007 года, на общую площадь жилищного фонда Орловской области, по данным статистической отчетности на 1 января 2007 года. Данные для расчета лимита приведены в таблице 2.

Таблица 2

Данные для расчета лимита для Новосильского района Орловской области

| Муниципальное образование | Жилфонд на 1.01.2007 года, тыс. м2 | Коэффициент =общая площадь жилфонда муниципального образования/общая площадь жилфонда Орловской области |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Новосильский район | 267,7 | 0,0147 |
| Всего по области | 18234,9 |  |

Обязательным условием предоставления финансовой поддержки является долевое финансирование переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств районного бюджета.

Минимальная доля долевого финансирования за счет средств районного бюджета в соответствии со статьей 18 Федерального закона № 185-ФЗ определяется в процентах как умноженное на 5 % частное от деления уровня фактической бюджетной обеспеченности муниципального образования после распределения дотаций из бюджета Орловской области, сложив в среднем за 2005 и 2006 годы, на уровень фактической бюджетной обеспеченности после распределения дотаций из бюджета Орловской области, сложившийся в среднем за 2005 и 2006 годы, муниципального образования, имеющего минимальный уровень данной бюджетной обеспеченности. Расчет минимальной доли финансирования за счет средств районного бюджета приведен в таблице 3.

Таблица 3

Минимальная доля финансирования за счет средств районного бюджета

| Муниципальное образование | Средний уровень бюджетной обеспеченности (после выравнивания) за 2005-2006 годы | Коэффициент = факт. бюджетная обеспеченность муниципального образования/ факт. бюджетная обеспеченность min (0,74175) | Минимальная доля финансирования, 5 %хгр. З |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Новосильский район | 1,46725 | 1,97809 | 0,098904617459 |

Лимит предоставления финансовой поддержки району на переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2010 год приведен в приложении 4 к Программе.

Объемы долевого финансирования на 2010 год приведены в приложении 5 к Программе.

Средства, представляемые на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, в пределах лимита, установленного для района, по обращению района увеличиваются (по согласованию с Фондом) за счет соответствующего сокращения средств, предусмотренных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в случае, если объем предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, запрашиваемый районом на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, меньше предусмотренных на эти цели средств.

8. Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Программы

Социально-экономические результаты реализации Программы в 2010 году приведены в паспорте Программы и соответствуют целевым индикаторам и показателям результативности, приведенным в приложении 1 к Программе.

Социальная эффективность реализации Программы является первым критерием и прямо вытекает из ее основной цели - переселение граждан из аварийной жилищного фонда, подлежащего сносу.

Реализация Программы позволит:

- выполнить обязательства государства перед гражданами, проживающими в непригодных для постоянного проживания условиях;

- создать благоприятные условия на территории района для ежегодного наращивания объемов нового жилищного строительства, что позволит улучшить облик района за счет комплексного освоения территории путем ликвидации аварийного жилищного фонда;

- снизить социальную напряженность в обществе;

- улучшить демографическую ситуацию в районе;

- улучшить состояние здоровья населения;

- расширить возможности по реализации  права  граждан на приватизацию  жилых  помещений;

- создать нормативно-правовую базу, устанавливающую ответственность за состояние жилищного фонда.

9. Информационное и методическое обеспечение Программы

При реализации Программы необходимо предусмотреть проведение информационно-разъяснительной кампании по освещению хода и результатов реализации Программы.

Реализация Программы в значительной мере зависит от своевременности и доступности информации:

- о содержании правовых актов и решений органов государственной власти Орловской области, органов местного самоуправления о подготовке, принятии и Программы;

- о ходе реализации Программы, осуществлении текущей деятельности органов государственной власти по выполнению этой Программы;

- о правах собственников и нанимателей жилых помещений в аварийных многоквартирных домах и о необходимых действиях по защите этих прав;

- о системе контроля за расходованием средств Фонда, средств областного и средств районного бюджетов, за выполнением программы по переселению граждан с указанием наименований контролирующих органов, фамилий, имен и отчеств руководителей контролирующих органов, времени их приема, адресов почтовой связи, адресов электронной почты, номеров телефонов и телефаксов;

- о планируемых и достигнутых результатах выполнения Программы.

Информацию о подготовке и реализации Программы рекомендуется предоставлять собственникам помещений в признанных аварийными многоквартирных домах   с     использованием     всех     доступных средств массовой информации, включая официальные печатные издания.

Органам местного самоуправления рекомендуется организовать на постоянной основе работу справочной службы для разъяснения гражданам целей, условий, критериев и этапов Программы, выяснения любых связанных с ее реализацией и возникающих у граждан вопросов по телефону, использованием почтовых и электронных отправлений.

10. Управление и контроль за реализацией Программы, представление отчетности о её исполнении

Контроль за реализацией Программы осуществляет Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области.

Оперативное управление за выполнением мероприятий Программы и текущее руководство Программой осуществляет администрация Новосильского района Орловской области - руководитель Программы.

Руководитель Программы осуществляет мониторинг выполнения Программы. Мониторинг осуществляется на основе сбора и анализа отчетности о ходе работ и расходовании средств. Форма отчета утверждается руководителем Департамента строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области.

Руководитель Программы в установленном порядке отчитывается перед Департаментом строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области в сроки, позволяющие подвести итоги реализации Программы за отчетный период.

Приложение 1

к районной адресной программе «Переселение граждан, проживающих на территории Новосильского района Орловской области из аварийного жилищного фонда» в 2010 году

| Показатели выполнения районной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Новосильского района Орловской области из аварийного жилищного фонда» в 2010 году |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели выполнения программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Единицы измерения | Будет достигнуто в результате выполнения программы в 2010 году |
| 1. Число переселенных жителей в результате выполнения Программы | Чел. | 8 |
| 2. Число жителей, переселенных в рамках выполнения районной программ по переселению граждан, от общего числа жителей, зарегистрированных в аварийных многоквартирных домах на начало реализации первой программы (накопительным итогом) | Чел. | 15 |
| 3. Количество признанных аварийными многоквартирных домов, жители которых будут переселены в рамках выполнения Программы | Шт. | 1 |
| 4. Общее число освобожденных помещений (в сумме по найму, выкупу и мене в единицах и квадратных метрах) в рамках реализации Программы в 2010 году | Шт./м2 | 4/130,8 |
| 5. Средняя стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда на один квадратный метр освобождаемого помещения в аварийном многоквартирном доме | Тыс.руб./1м2 | 24,15 |
| 6. Доля израсходованных средств от лимита средств Фонда в отношении данного муниципального образования субъекта Российской Федерации на выполнение муниципальных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | % | 100 |

Приложение  2

к районной адресной программе «Переселение граждан,                                                                                                проживающих на территории Новосильского района Орловской                                                                                             области из аварийного жилищного фонда» в 2010 году

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках Программы

| № пп | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, название, реквизиты документа | Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме на момент принятия решения об участии в региональной программе | Дата окончания срока для сноса аварийного многоквартирного дома собственниками | Планируемые сроки начала и конца переселения | Площадь помещений, кв. м. |  |  |  |  | Количество помещений |  |  |  |  | Способы переселения из жилых помещений ( в соответствии с принятыми собственниками решениями): |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда, млн. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Общая площадь жилых помещений (всего) | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  | по площади помещений, кв. м. |  |  |  | по числу помещений |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | жилых помещений |  |  | нежилых помещений, находящихся в частной собственности |  | жилых помещений |  |  | нежилых помещений, находящихся в частной собственности | Выкуп помещений собственников | Мена на другое помещение, приобретенное на рынке жилья | Предоставление жилого помещения по договору социального найма | Мена на другое вновь построенное помещение | Выкуп помещений собственников | Мена на другое помещение, приобретенное на рынке жилья | Предоставление жилого помещения по договору социального найма | Мена на другое вновь построенное помещение |  | всего | Для выкупа помещений собственников |  | Для приобретения помещений на рынке жилья | Для строительства помещений |  |
|  |  |  |  |  |  |  | муниципальной собственности | государственной собственности | частной собственности |  |  | муниципальной собственности | государственной собственности | частной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 24 | 25 |  | 26 | 27 |  | 28 |
| 1 | г. Новосиль, ул. Володарского, д. 24 | Заключение о техническом состоянии несущих конструкций и конструктивных элементов жилого дома № 24, расположенного по ул. Володарского в г. Новосиль Орловской области от 11.06.2006 г. № 06-872 МС | 8 | 31.12.2010 г. | 01.06.2010 г. – 31.12.2010 г. | 130,8 | 93,9 | 0 | 36,9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93,9 | 36,9 | 0 | 0 | 3 |  | 1 | 3,15882 |  | 0 | 0 |  | 3,15882 |
| Всего МКД по Новосильскому району, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 1 |  |  |  |  |  | 130,8 | 93,9 | 0 | 36,9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93,9 | 36,9 | 0 | 0 | 3 |  | 1 | 3,15882 |  | 0 | 0 |  | 3,15882 |

Приложение  3

к районной адресной программе «Переселение граждан,                                                                                                проживающих на территории Новосильского района Орловской                                                                                             области из аварийного жилищного фонда» в 2010 году

Организационные мероприятия по реализации районной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Новосильского района Орловской области, из аварийного жилищного фонда» в 2010 году

| № пп | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач | Исполнитель | Срок начала | Срок окончания | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Порядок предоставления руководителем Программы Департаменту строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области отчета о ходе реализации Программы и отчета о ходе расходования средств Фонда и областного бюджета за отчетный период | Отдел по производственно-экономической деятельности администрации Новосильского района | 01.04.2010 г. | 31.12.2010 г. | - |
| 2 | Разработка нормативно-правового акта о распределении средств на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Отдел по производственно-экономической деятельности администрации Новосильского района | 01.04.2010 г. | 01.05.2010 г. | - |
| 3 | Разработка порядка использования денежных средств для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, подлежащего сносу | Администрация г. Новосиль | 01.04.2010 г. | 01.05.2010 г. | - |
| 4 | Обеспечить порядок предоставления муниципальным образованием 1-го уровня в отдел по производственно-экономической деятельности администрации Новосильского района отчета о ходе реализации Программы и отчета о ходе расходования средств Фонда, областного бюджета и местного бюджета за отчетный период | Администрация г. Новосиль | 01.04.2010 г. | 31.12.2010 г. | - |
| 5 | Принятие решений и проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии со статьями 32 и 86 Жилищного кодекса РФ | Администрация г. Новосиль | 01.04.2010 г. | 31.12.2010 г. | Средства Фонда, средства областного бюджета, средства районного бюджета |
| 6 | Проведение работ по строительству жилых помещений в целях переселения граждан | Администрация г. Новосиль | 01.04.2010 г. | 31.12.2010 г. | Средства Фонда, средства областного бюджета, средства районного бюджета |
| 7 | Информационно- методическое обеспечение Программы | Администрация г. Новосиль | 01.04.2010 г. | 31.12.2010 г. | Средства местного бюджета |
| 8 | Информирование населения через СМИ о ходе реализации программы | Администрация г. Новосиль | Ежемесячно | Ежемесячно | Средства местного бюджета |

Приложение  4

к районной адресной программе «Переселение граждан, проживающих на территории Новосильского района Орловской области из аварийного жилищного фонда» в 2010 году

Лимит предоставления финансовой поддержки Новосильскому району Орловской области на переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2010 год

рублей

| Муниципальное образование | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, руб. | Средства Фонда | Областной бюджет | Местный бюджет |
| Новосильский район | 3 712 408 | 3 471 101 | 217 440 | 23 867 |

Приложение  5

к районной адресной программе «Переселение граждан,                                                                                                проживающих на территории Новосильского района Орловской области из аварийного жилищного фонда» в 2010 году

Объем финансирования Программы на 2010 год

| Муниципальное образование | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе за счет средств |  |  |
|  |  | Фонда | Бюджета Орловской области | Предусмотренных в местном бюджете на долевое финансирование |
| Новосильский район | 3 158,820 | 2 953,496 | 185,016 | 20,308 |

Приложение  6

к районной адресной программе «Переселение граждан,                                                                                                проживающих на территории Новосильского района Орловской области из аварийного жилищного фонда» в 2010 году

Размер планируемой цены приобретения жилых помещений на рынке жилья                          (на единицу общей площади жилого помещения) для Новосильского района             Орловской области

| Муниципальное образование | Размер планируемой цены приобретения жилых помещений на рынке жилья (на единицу общей площади изымаемого жилого помещения), тыс. руб. |
| --- | --- |
| Новосильский район | 24,150 |