ОТЧЕТ

по результатам контрольного мероприятия

«Проверка использования средств Дорожного фонда Новосильского района Орловской области»

Проверка проводилась в соответствии с пунктом 2.10. Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Новосильского района Орловской области на 2023 год, утвержденного распоряжением Контрольно-счетной палаты Новосильского района Орловской области от 30 декабря 2022 года № 30-СП.

Цель контрольного мероприятия: оценка законности и результативности использования средств Дорожного фонда Новосильского района Орловской области.

Предмет контрольного мероприятия: бюджетные средства; нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, регламентирующие порядок использования бюджетных средств Дорожного фонда Новосильского района Орловской области; проектно-сметная документация, акты выполненных работ, платежные документы, бухгалтерская и иная отчетность.

Объект контрольного мероприятия: Администрация Новосильского района Орловской области.

Форма проведения контрольного мероприятия: документальная.

Проверяемый период: 2022 год и иные периоды при необходимости.

Срок проведения контрольного мероприятия: в Администрации Новосильского района Орловской области с 5 сентября 2023 года по 25 сентября 2023 года.

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Новосильского района дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района относится к вопросам местного значения муниципального района.

В проверяемом периоде и по настоящее время главой Администрации является - Демин Евгений Николаевич, исполняющим обязанности главного бухгалтера - Ломакина Надежда Владимировна.

Выделение средств Дорожного фонда Орловской области бюджету Новосильского района в 2022 году проводилось в рамках реализации основного мероприятия «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание дорог (2019-2023 гг.) в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Орловской области», утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 15.01.2019 № 8.

В районе утверждены перечни и расположение автомобильных дорог общего пользования местного значения, протяженность дорог сельских поселений Новосильского района и города Новосиль, которая составляет 227,935 км.

В соответствии Федерального закона № 257-ФЗ в утвержденном перечне автомобильных дорог общего пользования местного значения Новосильского района имеются идентификационные номера дорог.

Фактически из 188 автомобильных дорог общего пользования местного значения, право муниципальной собственности зарегистрировано по 41 дороге общей протяженностью 42,55 км.

В нарушение приказа Министерства транспорта РФ от 16.11.2012 года № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» администрацией паспортизация автомобильных дорог проведена лишь по 13 дорогам из 188 дорог или 6,9% от общего количества дорог района.

Муниципальной программой Новосильского района "Развитие транспортной системы в Новосильском районе"(далее – муниципальная программа) (в редакции постановления администрации Новосильского района от 25.10.2021 № 376) на 2022 год предусмотрено проведение работ на 3 объектах ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения общей протяженностью 3,7309 км с объемом финансирования 29906,17619 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 21955,583 тыс. рублей и местного бюджета 7950,59319 тыс. рублей.

Бюджетом Новосильского района на 2022 год, предусмотрено было за счет средств Дорожного фонда Новосильского района на ремонт автомобильных дорог местного значения, в рамках муниципальной программы Новосильского района "Развитие транспортной системы в Новосильском районе" в сумме 7950,593 тыс. рублей.

В рамках расходования средств Дорожного фонда Новосильского района в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» осуществлено 3 закупки способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя) электронный аукцион на сумму начальных (максимальных) цен контрактов (далее – НМЦК) 2360,19863 тыс. рублей. По результатам электронных аукционов заключено 2 муниципальных контракта на сумму 2360,198 тыс. рублей. Одна закупка не состоялась по причине отсутствия хотя бы одной заявки, соответствующей требованию, предусмотренному закупочной документацией.

В проверяемом периоде заключен муниципальный контракт № 21-2021-р от 10 января 2022 года на основании определения подрядчика путем проведения электронного аукциона на 1171443 руб. 95 коп., по содержанию автомобильных дорог.

Проверке представлены все акты выполненных работ.

Оплата выполненных работ произведена Заказчиком в установленные сроки. Всего оплачено работ на сумму 1171443 руб.95 коп.

В рамках программы также заключен муниципальный контракт № 5-2022-р от 25 апреля 2022 года на основании определения подрядчика путем проведения электронного аукциона на 1188754 рубля 68 копеек по выполнению работ ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети г. Новосиль Новосильского района.

К проверке представлена вся исполнительная документация.

Оплата выполненных работ произведена Заказчиком в установленные сроки.

Администрацией представлены акты от 23.05.2022 г., и от 07.07.2022 года по оценке качества выполненных работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети г. Новосиль Новосильского района по муниципальному контракту от 08.05.2022 г. № 5-2022-р.

В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Новосильском районе (2019-2023гг.)», изготовлена сметная документация у единственного поставщика на основании договоров, в соответствии ст. 93 Закона

N 44-ФЗ на сумму 250,0 тыс. рублей.

К проверке представлена исполнительная документация: акты приемки выполненных работ ф. КС-2, справки о стоимости выполненных работ ф. КС-3, акты по оценке качества выполненных работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети г. Новосиль Новосильского района и содержанию автомобильных дорог.

По результатам контрольного мероприятия установлено, отраженные в акте о приемке выполненных работ ф. КС-2, КС -3 соответствуют фактически выполненным объемам работ.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |