УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель главы администрации

__________________Ю.В. Трусов

«____»_______2021 г.

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы

«Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Новосильском районе (2014-2020 гг.)»

Отчетный период – 2020 год

Годовой отчет согласован:

| Соисполнители муниципальной программы: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник финансового отдела |  | Сергеева Е.А. |

Отчёт подготовил:

| Начальник отдела по экономике, предпринимательству и торговле |  | Т.Н. Лазарева |
| --- | --- | --- |

Дата составления отчета –02 марта 2021 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Новосильском районе (2014-2020 гг.)»

за 2020 год

- Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу в 2020 году

В 2020 году в муниципальную программу «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Новосильском районе (2014-2020 гг.)», утвержденной постановлением администрации  Новосильского района от 14 апреля 2014 года № 118 (далее –программа), вносились изменения согласно:

- постановлению администрации Новосильского района от 28 февраля 2020 года № 57 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Новосильском районе (2014-2020 гг.)» в связи с корректировкой объемов финансирования.

- Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2020 году

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в форме 1.

- Результаты реализации основных мероприятий

муниципальной программы

В 2020 году в рамках подпрограммы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры» осуществлялись мероприятия согласно формы 2.

В рамках мероприятий 32. Проведена оплата за выполненные работы по очистке КНС ООО «Орион» в сумме 98900 рублей.

В рамках мероприятия 33. Проведена оплата софинансирования АО «ГМС Ливгидромаш» в сумме 20515,60 за поставленные скважинные погружные насосы в сумме 20515,60 рублей.

В рамках мероприятия 34. Произведена оплата за ремонт общественной территории (Городской парк) в рамках проекта «Народный бюджет» в сумме 198 763 руб.

- Результаты использования бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Сведения о расходах районного бюджета, федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы отражены в формах 3, 4.

- Результаты оценки эффективности муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем

      - Степень реализации программы = кол-во выполненных мероприятий в полном объёме/ количество мероприятий запланированных.

Степень реализации программы = 3/4= 0,75.

      - Степень соответствия запланированному уровню затрат = фактические расходы/плановые расходы.

Степень соответствия запланированному уровню затрат=

=318,1786/698,693=0,46

3. Эффективность использования средств бюджета = Степень реализации программы/ Степень соответствия запланированному уровню затрат.

Эффективность использования средств бюджета= 0,75/0,46=1,63.

4. Степень достижения плановых значений показателя (индикатора) = индикатор, фактически достигнутый/ индикатор, плановое значение

Степень достижения плановых значений показателя (индикатора) = (0/1)/1=0

- Оценка эффективности программы= степень достижения плановых значений показателя (индикатора) * эффективность использования средств бюджета

Оценка эффективности программы= 1,63* 0 = 0

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Показатели оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Таким образом, согласно таблице 1 по итогам реализации в 2020 году программа неэффективная (0).

- Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предлагаем реализацию муниципальной программы не продолжать в 2021 году.

Форма 1 к Годовому отчету за 2020 год

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания

в Новосильском районе (2014-2020 гг.)»

| № | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы) |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествую-щий отчетному |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на территории Новосильского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных жилых домов | м2 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество объектов строительства, реконструкции, ремонта, по которым произведена проектно-сметная документация, государственная экспертиза ПСД | Ед-ц | 1 |  | 1 | 0 | Проектно-сметная документация по водоснабжению н.п. Глубки требует основательной переработки. Необходимы доп. средства в размере 500 тыс. руб. Существующе водопроводные сети относятся к федеральной собственности. Готовятся документы по постановке на учет объекта водопровода и передачи в муниципальную собственность. |
| 2 | Количество объектов строительства, реконструкции, ремонта, на которых при производстве работ осуществляется технический надзор | Ед-ц | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 3 | Количество объектов строительства, реконструкции, ремонта | Ед-ц | 2 |  | 0 | 0 |  |

### Форма 2 к Годовому отчету за 2020 год

Сведения о степени выполнения муниципальной программы

«Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания

в Новосильском районе (2014-2020 гг.)»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на территории Новосильского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Обеспечение проектно-сметной документацией объектов строительства, реконструкции и ремонта объектов | Отдел архитектуры и градостроительства Прудовское сельское поселение | 2015-2020 |  | 2020 |  | Обеспечение обоснования сметной стоимости путем проектирования | - |  |
| Мероприятие 32. Оплата кредиторской задолженности и выполнение мероприятий по обеспечению функционирования КНС по г. Новосиль | Администрация Новосильского района | 2020 |  | 2020 |  | Расчет с подрядчиком. Качественное оказание услуг по водоотведению. | Расчет с подрядчиком. Качественное оказание услуг по водоотведению |  |
| Мероприятие 33. Проведение мерпориятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры (диспетчеризация и пр.) | Администрация Новосильского района | 2020 |  | 2020 |  | Автоматизация процесса оказания коммунальных услуг, сокращение издержек | Бесперебойное обеспечение сельского населения питьевой водой |  |
| Мероприятие 34. Оплата кредиторской задолженности по ремонту общественной территории (Городской парк) в рамках проекта «Народный бюджет» | Администрация Новосильского района | 2020 |  | 2020 |  | Расчет с подрядчиком за выполненные работы по контракту | Расчет с подрядчиком за выполненные работы по контракту |  |

Форма 3 к Годовому отчету за 2020 год

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

на реализацию муниципальной  программы

«Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Новосильском районе (2014-2020 гг.)»

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия под-программы, главные распоря-дители средств районного | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вед | РП | ЦСт | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2020 года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2020 года | Кассовое исполнение | Освоение |
| Муниципальная программа | «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Новосильском районе (2014-2020 гг.)» | Всего | X | X | X | X | 200 | 698,693 | 318,1786 | -380,5144 |
| Подпрограмма | Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на территории Новосильского района» | Администрация Новосильского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма | Подпрограмма «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры» |  |  |  |  |  | 200 | 698,693 | 318,1786 | -380,5144 |
| Мероприятие 1. | Обеспечение проектно-сметной документацией объектов строительства, реконструкции и ремонта объектов | Администрация Новосильского района | 001 | 0113 | 5110019013 | 244 | 200 | 200 | 0 | -200 |
| Мероприятие 32. | Оплата кредиторской задолженности и выполнение мероприятий по обеспечению функционирования КНС по г. Новосиль | Администрация Новосильского района | 001 | 0113 | 5110019013 | 244 |  | 160 | 98,900 | -61,1 |
| Мероприятие 33. | Проведение мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры (диспетчеризация и пр.) | Администрация Новосильского района | 001 | 0113 | 5110019013 | 244 |  | 140 | 20,5156 | -119,4844 |
| Мероприятие 34. | Оплата кредиторской задолженности по ремонту общественной территории (Городской парк) в рамках проекта «Народный бюджет» | Администрация Новосильского района | 001 | 0503 | 5110019013 | 244 |  | 198,693 | 198,763 | 0,07 |

### Форма 4 к Годовому отчету за 2020 год

Информация

о расходах федерального и областного бюджетов,

бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов

муниципальных образований, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной  программы

«Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Новосильском районе (2014-2020 гг.)»

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | По муници пальной программе | Фактические (кассовые) Расходы 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Новосильском районе (2014-2020 гг.)»* | всего | 698,693 | 318,1786 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет | 698,693 | 318,1786 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпро грамма | «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на территории Новосильского района» | всего |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма | Подпрограмма «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры» | всего | 698,693 | 318,1786 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет | 698,693 | 318,1786 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 1 | Обеспечение проектно-сметной документацией объектов строительства, реконструкции и ремонта объектов | всего | 200 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет | 200 | 0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 32 | Оплата кредиторской задолженности и выполнение мероприятий по обеспечению функционирования КНС по г. Новосиль | всего | 160 | 98,9 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет | 160 | 98,9 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 33 | Проведение мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры (диспетчеризация и пр.) | всего | 140 | 20,5156 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет | 140 | 20,5156 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 34 | Оплата кредиторской задолженности по ремонту общественной территории (Городской парк) в рамках проекта «Народный бюджет» | всего | 198,693 | 198,763 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет | 198,693 | 198,763 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |