УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель главы администрации

__________________Ю.В. Трусов

«____»_______2022 г.

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы

«Развитие транспортной системы в Новосильском районе

(2019-2023 гг.)»

Отчетный период – 2021 год

Годовой отчет согласован:

| Соисполнители муниципальной программы: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела по экономике, предпринимательству и торговле |  | Т. Н. Лазарева |

| Ответственный исполнитель муниципальной программы: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отдел архитектуры и градостроительства | _______________ | О. Н. Гнедова |

Дата составления отчета –  04.03. 2022 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Новосильском районе(2019-2023 годы)»

за 2021 год

- Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу в 2021 году

В 2020 году в муниципальную программу «Развитие транспортной системы в Новосильском районе (2019-2023 годы)», утвержденной постановлением администрации  Новосильского района от 15 октября 2018 года № 294 (далее –программа), вносились изменения согласно:

- Постановлениям  администрации Новосильского района от 25.01.2021 г №19, от 08.07.2021г №232, от 25.10.2021г. №376 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы в Новосильском районе( 2019-2023годы)»,  в связи с корректировкой объемов финансирования.

- Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2021 году

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в форме 1.

- Результаты реализации основных мероприятий

муниципальной программы

В 2021 году в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание дорог (2019-2023 годы» осуществлялись следующие мероприятия:

- Выполнены мероприятия по содержанию дорог на сумму –2295,276тыс. руб.;

- Муниципальный контракт № 2-2021-р от 29.01.21г. «Ремонт участка автомобильной дороги «Новосиль- Петушки»- п. Пенькозавод с 0+000 по 1+000 Новосильского района Орловской области». Цена Контракта составляет в текущих ценах 2 915 186 (Два миллиона девятьсот пятнадцать тысяч сто восемьдесят шесть) руб. 76 коп., за счёт средств Дорожного фонда Орловской области- 2 886 035 руб. 00 коп., за счёт средств бюджета Новосильского района Орловской области- 29 151 руб. 76 коп.

- - Муниципальный контракт № 21-2020-р от 07.12.2020г. «Ремонт автомобильной дороги местного значения по адресу: ул. Образцовая, с. Воротынцево Новосильского района Орловской области». Цена Контракта составляет в текущих ценах 990 930 (Девятьсот девяносто тысяч девятьсот тридцать) руб. 47 коп., за счёт средств Дорожного фонда Орловской области- 981 021 руб. 00 коп., за счёт средств бюджета Новосильского района Орловской области- 9 909 руб. 47 коп.

- - Муниципальный контракт № 16-2020-р от 07.12.2020г. «Ремонт участков автомобильной дороги по ул. Заречная, ул. Молодежная с. Заречье Новосильского района Орловской области». Цена Контракта составляет в текущих ценах 3 249 206 (Три миллиона двести сорок девять тысяч двести шесть) 40 коп., за счёт средств Дорожного фонда Орловской области- 3 216 714 руб. 00 коп., за счёт средств бюджета Новосильского района Орловской области- 32 492 руб. 40 коп.

- - Муниципальный контракт № 3-2021-р от 20.02.21г. «Ремонт участка автомобильной дороги в с. Кирики Хворостянского с/п Новосильского района Орловской области» Цена Контракта составляет в текущих ценах 294 495 (Двести девяносто четыре тысячи четыреста девяносто пять) руб. 00 коп., за счёт средств Дорожного фонда Орловской области- 291 550 руб. 00 коп., за счёт средств бюджета Новосильского района Орловской области- 2 945 руб. 00 коп.

- - Муниципальный контракт № 18-2020-р от 07.12.2020г. «Ремонт автомобильной дороги по адресу: ул. К.И. Петрова и примыкающих к ней участков- ул. Пролетарской, ул. 348 стрелковой дивизии г. Новосиль Орловской области». Цена Контракта составляет в текущих ценах 9 009 934 (Девять миллионов девять тысяч девятьсот тридцать четыре) руб. 44 коп., за счёт средств Дорожного фонда Орловской области- 8 919 835 руб. 00 коп., за счёт средств бюджета Новосильского района Орловской области- 90 099 руб. 44 коп.

- - Муниципальный контракт № 20-2020-р от 07.12.2020г. «Ремонт автомобильной дороги местного значения д. Сорочий Мост (ул. Садовая) Новосильского района Орловской области». Цена Контракта составляет в текущих ценах 886 475 (Восемьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят пять) руб.50 коп., за счёт средств Дорожного фонда Орловской области- 877 610 руб. 00 коп., за счёт средств бюджета Новосильского района Орловской области- 8 865 руб. 50 коп.

- - Муниципальный контракт № 17-2020-р от 07.12.2020г. «Ремонт автомобильных дорог по адресу: ул. Соколова, пер. Соколова, пер. Панюшкина, ул. Чкалова в г. Новосиль Орловской области».  Цена Контракта составляет в текущих ценах 2 050 842 (Два миллиона пятьдесят тысяч восемьсот сорок два) руб. 96 коп., за счёт средств Дорожного фонда Орловской области- 2 030 334 руб. 00 коп., за счёт средств бюджета Новосильского района Орловской области- 20 508 руб. 96 коп.

- - Муниципальный контракт № 19-2020-р от 07.12.2020г. «Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Урицкого в г. Новосиль Орловской области». Цена Контракта составляет в текущих ценах 2 175 079 (Два миллиона сто семьдесят пять тысяч семьдесят девять) руб. 25 коп., за счёт средств Дорожного фонда Орловской области- 2 153 328 руб. 00 коп., за счёт средств бюджета Новосильского района Орловской области- 21 751 руб. 25 коп.

- - Муниципальный контракт № 13-2021-р от 03.08.2021г. «Ремонт автомобильной дороги в д. Ржавка Голунского сельского поселения Новосильского района Орловской области» Цена Контракта составляет в текущих ценах 2 172 742 (Два миллиона сто семьдесят две тысячи семьсот сорок два) руб. 80 коп. за счет средств районного бюджета.

- - Муниципальный контракт № 12-2021-р от 03.08.2021г. «Ремонт участка автомобильной дороги в с. Голянка Петушенского сельского поселения Новосильского района Орловской области» Цена Контракта составляет в текущих ценах 2 008 241 (Два миллиона восемь тысяч двести сорок один) руб. 90 коп. за счет средств районного бюджета.

- Изготовление сметной документации на ремонт автомобильных дорог общей стоимостью 300,840. руб.;

- Погашена кредиторская задолженность за 2020г. в размере 129,024 тыс. руб.

- Результаты использования бюджетных ассигнований  районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Сведения о расходах районного бюджета, федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы отражены в формах 3, 4.

- Результаты оценки эффективности муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем

      - Степень реализации программы = кол-во выполненных мероприятий в полном объёме/ количество мероприятий запланированных.

Степень реализации программы = 13/13= 1.

      - Степень соответствия запланированному уровню затрат = фактические расходы/плановые расходы.

Степень соответствия запланированному уровню затрат=

= 28177,436/30372,418=0,92

3. Эффективность использования средств бюджета = Степень реализации программы/Степень соответствия запланированному уровню затрат.

Эффективность использования средств бюджета = 1/0,92=1,08.

4. Степень достижения плановых значений показателя (индикатора) = индикатор, фактически достигнутый/ индикатор, плановое значение

Степень достижения плановых значений показателя (индикатора) = (116,8/116,8+(6,875/6,875*18 811,19/18811,19)+1/1)/3=1

- Оценка эффективности программы= степень достижения плановых значений показателя (индикатора) * эффективность использования средств бюджета

Оценка эффективности программы= 1 * 1,08 = 1,08

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Показатели оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Таким образом, согласно таблице 1 по итогам реализации в 2019 году программа высокоэффективная (1,07).

- Предложения по дальнейшей реализации муниципальнойпрограммы

В 2022 году, необходимо - проведение  ремонта автомобильных дорог местного значения: Ремонт автомобильной дороги "Б. Пруды-Хворостянка-Дворики"- д.Маслово и участка автомобильной дороги д. Маслово Новосильского района.  Ремонт ул. Пионерская и примыкающие к ней ул. Панюшкина, ул. Чкалова, ул. Лесная г. Новосиль Орловской области. Ремонт автомобильной дороги г. Новосиль-д.Чернышено 54-243 ОП МР 243Ч-26  Новосильского района, Орловской обл.

Форма 1 к Годовому отчету

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Развитие транспортной системы в   Новосильском районе (2019-2023 гг.)»

| № | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествую-щийотчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание дорог (2019-2023 годы)» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах района, соответствующих допустимым нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям | км Всего дорог 202,933 | 115,790 | 116,8 | 116,8 |  |
| 3 | Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог местного значения | км | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Протяженность отремонтированных автодорог общего пользования местного значения в границах района | Км/ м2 | 13 478,27м22,803км | 6,875 км, 18 811,19м2 | 6,875 км, 18 811,19м2 |  |
| 5 | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на сети дорог общего пользования из-за сопутствующих дорожных условий | % от уровня прошедшего периода | 1 | 1 | 1 |  |

- Форма 2 к Годовому отчету

Сведения о степени выполнения муниципальной программы

«Развитие транспортной системы

в Новосильском районе (2019-2023 годы)»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание дорог (2019-2023гг.)» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства) | 2019-2023 |  | 2021 |  | Содержание автомобильных дорог общей протяженностью 202.933 км | Содержание автомобильных дорог общей протяженностью 202,933 км |  |
| Кредиторская задолженность | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры, и градостроительства) | 2021 |  | 2021 |  | Погашение задолженности 129,024руб | Погашение задолженности 129,024 руб |  |
| Изготовление проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы, паспортизации дорог | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры, и градостроительства) | 2019-2023 |  | 2021 |  | Изготовление 6 смет | Изготовление 6 смет |  |
| Ремонт дорог местного значения | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства) | 2019-2023 |  | 2021 |  | Ремонт а/д протяженностью 3,440 км | Ремонт а/д протяженностью 3,440 км |  |
| Ремонт автомобильной дороги местного значения по адресу: ул. Образцовая, с.Воротынцево Новосильского района Орловской области | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства) | 2021 |  | 2021 |  | Ремонт а/д протяженностью 0,270км | Ремонт а/д протяженностью 0,270 км |  |
| Ремонт участков автомобильной дороги по ул.Заречная, ул. Молодежная с.Заречье Новосильского района Орловской области | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства ) | 2021 |  | 2021 |  | Ремонт а/дорог протяженностью 3433,97м2 (898м) | Ремонт а/дорог протяженностью 3433,97м2 (898м) |  |
| Ремонт автомобильной дороги местного значения д.Сорочий Мост (ул.Садовая) Новосильского района Орловской области | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства ) | 2021 |  | 2021 |  | Ремонт а/дорог протяженностью 800м | Ремонт а/дорог протяженностью 800м |  |
| Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Урицкого в г.Новосиль Орловской области | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства ) | 2021 |  | 2021 |  | Ремонт а/дорог протяженностью 1953,32 м2 | Ремонт а/дорог протяженностью 1953,32 м2 |  |
| Ремонт автомобильной дороги по адресу: ул.К.И. Петрова и примыкающих к ней участков-ул. Пролетарской, ул. 348 стрелковой дивизии г. Новосиль Орловской области | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства) | 2021 |  | 2021 |  | Ремонт а/дорог протяженностью 795м2, 3435,06м2, 1775,25 м2, 2659,62 м2 | Ремонт а/дорог протяженностью 795м2, 3435,06м2, 1775,25 м2, 2659,62 м2 |  |
| Ремонт автомобильных дорог по адресу: ул.Соколова, пер.Соколова, пер. Панюшкина, ул. Чкалова в г. Новосиль Орловской области | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства ) | 2021 |  | 2021 |  | Ремонт а/дорог протяженностью 1953,32 м2, 909,65м2, 300м2, 336м2, 260м2 | Ремонт а/дорог протяженностью 1953,32 м2, 909,65м2, 300м2, 336м2, 260м2 |  |
| Ремонт участка автомобильной дороги "Новосиль-Петушки" - п. Пенькозавод с 0+000 по 1+000 Новосильского района Орловской области | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства ) | 2021 |  | 2021 |  | Ремонт а/дорог протяженностью 815м | Ремонт а/дорог протяженностью 815м |  |
| Ремонт участка автомобильной дороги в с.Кирики Хворостянского с/п Новосильского района Орловской области | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства ) | 2021 |  | 2021 |  | Ремонт а/дорог протяженностью 275м | Ремонт а/дорог протяженностью 275м |  |

Форма 3 к Годовому отчету

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

на реализацию муниципальной  программы

«Развитие транспортной системы в Новосильском районе (2019-2023 годы)»

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия под-программы, главные распоря-дители средств районного | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вед | РП | ЦСт | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2022 года | Сводная бюджетная роспись на 21.10. 2020 года | Кассовое исполнение | Освоение |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы в Новосильском районе (2019-2023 годы» | Всего | X | X | X | X |  | 27790,100 | 30372,418 | 28177,436 |
|  |  | Ответственный исполнитель программы: Отдел архитектуры и градостроительства |  | 0409 | 5200119008 | 244 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 | Содержание автомобильных дорог |  | 001 001 | 0409 0409 | 5200219008 5200119008 | 244 244 |  | 2209,228 | 4189,418 | 1994,436 |
| Мероприятие 2 | Кредиторская задолженность |  | 001 | 0409 | 5200119008 | 244 |  | 0 | 129,024 | 129,024 |
| Мероприятие 3 | Изготовление проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы, паспортизации дорог |  | 001 | 0409 | 5200119008 | 244 |  | 200,000 | 300,84 | 300,84 |
| Мероприятие 4 | Ремонт дорог местного значения |  | 001 | 0409 | 5200119008 | 244 |  | 2500,000 | 4180,984 | 4180,984 |
| Мероприятие 5 | Ремонт автомобильной дороги местного значения по адресу: ул. Образцовая, с.Воротынцево Новосильского района Орловской области |  | 001 001 | 0409 0409 | 5200290550 5200270550 | 244 244 |  | 1107,185 | 990,930 | 990,930 |
| Мероприятие 6 | Ремонт участков автомобильной дороги по ул.Заречная, ул. Молодежная с.Заречье Новосильского района Орловской области |  | 001 001 | 0409 0409 | 5200290550 5200270550 | 244 244 |  | 4061,508 | 3249,206 | 3249,206 |
| Мероприятие 7 | Ремонт автомобильной дороги местного значения д.Сорочий Мост (ул.Садовая) Новосильского района Орловской области |  | 001 001 | 0409 0409 | 5200290550 5200270550 | 244 244 |  | 1174,148 | 886,475 | 886,475 |
| Мероприятие 8 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Урицкого в г.Новосиль Орловской области |  | 001 001 | 0409 0409 | 5200290550 5200270550 | 244 244 |  | 2485,805 | 2175,079 | 2175,079 |
| Мероприятие 9 | Ремонт автомобильной дороги по адресу: ул.К.И. Петрова и примыкающих к ней участков-ул. Пролетарской, ул. 348 стрелковой дивизии г. Новосиль Орловской области |  | 001 001 | 0409 0409 | 5200290550 5200270550 | 244 244 |  | 11551,198 | 9009,934 | 9009,934 |
| Мероприятие 10 | Ремонт автомобильных дорог по адресу: ул.Соколова, пер.Соколова, пер. Панюшкина, ул. Чкалова в г. Новосиль Орловской области |  | 001 001 | 0409 0409 | 5200290550 5200270550 | 244 244 |  | 2501,028 | 2050,843 | 2050,843 |
| Мероприятие 11 | Ремонт участка автомобильной дороги "Новосиль-Петушки" - п. Пенькозавод с 0+000 по 1+000 Новосильского района Орловской области |  | 001 001 | 0409 0409 | 5200290550 5200270550 | 244 244 |  | 3598,996 | 2915,187 | 2915,187 |
| Мероприятие 12 | Ремонт участка автомобильной дороги в с.Кирики Хворостянского с/п Новосильского района Орловской области |  | 001 001 | 0409 0409 | 5200290550 5200270550 | 244 244 |  | 406,558 | 294,495 | 294,495 |

- Форма 4 к Годовому отчету

Информация

о расходах федерального и областного бюджетов,

бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов

муниципальных образований, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной  программы

«Развитие транспортной системы в Новосильском районе (2019-2023 годы)»

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | По муници пальной программе | Фактические (кассовые) расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | « Развитие транспортной системы в Новосильском районе (2019-2023 годы)»* | всего | 30372,41855 | 28177,43668 |
|  |  | областной бюджет | 21356,427 | 21356,427 |
|  |  | районный бюджет | 9015,99155 | 6821,00968 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | юридические лица | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
| Мероприятие 1 | Содержание автомобильных дорог местного значения | всего | 4189,41859 | 1994,43672 |
|  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | районный бюджет | 4189,41859 | 1994,43672 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | юридические лица | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
| Мероприятие 2 | Кредиторская задолженность | всего | 129,02448 | 129,02448 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет | 129,02448 | 129,02448 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
| Мероприятие 3 | Изготовление проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы, паспортизация дорог | всего | 300,840 | 300,840 |
|  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | районный бюджет | 300,840 | 300,840 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
| Мероприятие 4 | Ремонт дорог местного значения | всего | 4180,98470 | 4180,98470 |
|  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | районный бюджет | 4180,98470 | 4180,98470 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
| Мероприятие 5 | Ремонт автомобильной дороги местного значения по адресу: ул. Образцовая, с.Воротынцево Новосильского района Орловской области | всего | 990,93047 | 990,93047 |
|  |  | областной бюджет | 981,02100 | 981,02100 |
|  |  | районный бюджет | 9,90947 | 9,90947 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | юридические лица | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
| Мероприятие 6 | Ремонт участков автомобильной дороги по ул.Заречная, ул. Молодежная с.Заречье Новосильского района Орловской области | всего | 3249,20640 | 3249,20640 |
|  |  | областной бюджет | 3216,71400 | 3216,71400 |
|  |  | районный бюджет | 32,49240 | 32,49240 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | юридические лица | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
| Мероприятие 7 | Ремонт автомобильной дороги местного значения д.Сорочий Мост (ул.Садовая) Новосильского района Орловской области | всего | 886,47550 | 886,47550 |
|  |  | областной бюджет | 877,61000 | 877,61000 |
|  |  | районный бюджет | 8,86550 | 8,86550 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
| Мероприятие 8 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Урицкого в г.Новосиль Орловской области | всего | 2175,07925 | 2175,07925 |
|  |  | областной бюджет | 2153,32800 | 2153,32800 |
|  |  | районный бюджет | 21,75125 | 21,75125 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
| Мероприятие 9 | Ремонт автомобильной дороги по адресу: ул.К.И. Петрова и примыкающих к ней участков-ул. Пролетарской, ул. 348 стрелковой дивизии г. Новосиль Орловской области | всего | 9009,93444 | 9009,93444 |
|  |  | областной бюджет | 8919,83500 | 8919,83500 |
|  |  | районный бюджет | 90,09944 | 90,09944 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
| Мероприятие 10 | Ремонт автомобильных дорог по адресу: ул.Соколова, пер.Соколова, пер. Панюшкина, ул. Чкалова в г. Новосиль Орловской области | всего | 2050,84296 | 2050,84296 |
|  |  | областной бюджет | 2030,33400 | 2030,33400 |
|  |  | районный бюджет | 20,50896 | 20,50896 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
| Мероприятие 11 | Ремонт участка автомобильной дороги "Новосиль-Петушки" - п. Пенькозавод с 0+000 по 1+000 Новосильского района Орловской области | всего | 2915,18676 | 2915,18676 |
|  |  | областной бюджет | 2886,03500 | 2886,03500 |
|  |  | районный бюджет | 29,15176 | 29,15176 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
| Мероприятие 12 | Ремонт участка автомобильной дороги в с.Кирики Хворостянского с/п Новосильского района Орловской области | всего | 294,49500 | 294,49500 |
|  |  | областной бюджет | 291,55000 | 291,55000 |
|  |  | районный бюджет | 2,94500 | 2,94500 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | юридические лица | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |